# 县财政支出项目

# 绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：乳源瑶族自治县滨江大桥建设项目

项目主管部门：（公章）乳源瑶族自治县地方公路事务中心

填报人姓名：丘润城

办公电话：0751-8556197

手机号码：15992979930

填报日期：2022年4月7日

一、项目基本情况及有关说明

（一）项目主管单位简要情况

地方公路事务中心是主管全市省养公路工作的副科级事业单位，由办公室、养护股、财务股、路政股、基建股5个股室组成。乳源地方公路事务中心2019年管养公路总里程为1418.091公里，其中，县道178.886公里，乡道829.97公里，村道409.235公里。三、四级公路里程达1416.245公里。

（二）项目实施主要内容

1．项目的实施依据

（1）乳源县发展和改革局以《关于乳源瑶族自治县滨江大桥建设项目》（乳发改字〔2018〕54号）批复了工程可行性报告。

2．项目实施背景、主要内容、进度安排、涉及范围

（1）项目实施背景

为进一步完善我县道路交通网络，促进乳源县经济发展而建设该项目。

（2）项目主要内容

主要内容是按市政道路技术标准，全线双向2车道，加人行道和亲水平台绿化带，桥长125米，总宽11米，水下桩基础、立柱、桥台、帽梁、现浇钢筋混凝土箱梁、现浇空心板梁、桥面铺装、安全标示灯饰。

（3）项目进度安排

项目计划2019年9月开工，2021年12月份完工。

（4）项目涉及范围

滨江大桥建设项目。

二、绩效指标

该项目绩效管理工作自评得分为97分。

在前期工作中，该项目按规定要求履行了相关程序，做好资金申请、批复文件等资料，目标设置明确、科学，制定了相关的资金管理办法。在实施过程中，资金到位率100%，。本项目严格按相关规定执行，及时支付工程款，支付率100%，实行专款专用，专账管理，无挪用、挤占现象发生。因为时间紧迫，在项目绩效方面，实际支出没超出项目预算，项目进度及质量达到预期目标，项目在实施当中。后续政策、机构、资金完备，群众满意。因此，本项目自评总得分97分。

1、数量指标

项目的设立经过科学论证，目标明确，资金投向等符合相关要求。用于滨江大桥建设项目，资金使用要求等目标，项目安排资金20万元，资金共到位万元，按进度拨付了进度款20万，资金到位率100%。

2、质量指标

明确了项目实施的内容的具体工程项目、质量要求经过相关资质单位抽检出具质量合格报告、项目申请材料的各项指标按实际发生设置，均符合规定。

3、时效指标

完成各项分项工程建设，有明确完成时限要求的资金项目，完成相应设置时效指标要求，该项目设置专账管理，做到专款专用，本次评价资金全部用于本项目，不存在挪用、截留、挤占资金等现象。资金支出按财务规章及进度支付，支出记录（账册、财务报告、合同等）完整、规范、清洁，凭证合格有效。

4、成本指标

根据相关规范依据，造价规范管理，委托第三方有资质单位，对概预算进行造价审核，合理控制工程建设成本。

三、效益指标

1、经济效益指标：建成后完善城区交通道路网，方便群众安全出行，提供相关景观平台，采用先进技术合理设计建设桥梁，促进经济发展和群众安全出行、促进地方经济发展。

2、社会效益指标：工程建设给地方提供多个工作岗位解决地方部分就业困难问题，改善部分人群家庭收益，促进经济发展。完善公共设施。

3、环境效益指标：项目是新建桥梁项目，已对该桥实施建设环境评估出具报告，无对环境有较大影响，改善附近居民生活条件。

4、可持续发展指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”“对本行业未来可持续发展的影响”等。原则上，除日常事务性工作、维持机关履职资金外，都应该设置此指标。

三、满意度指标

满意度指标：人民群众对该桥梁建设表示支持及理解。预期效果达到群众理想效果，群众满意程度较高。

三、改进意见

进一步完善各项工序工程建设资料及相关建设佐证材料。

四、其他需要说明的情况

项目已建设完毕，正处于资料整理交工验收阶段。