全县改善办学条件及教育现代化建设经费财政支出项目

绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

教育局在县委、县政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的正确指导下，以“建好每一所学校，办好每一所学校，全面提高教育体育质量”为目标，以改善农村学校、城镇薄弱学校办学条件和均衡配置教师资源为重点，大力推进创建广东省教育现代化先进县和广东省教育强县复评“两评合一”等重点工作，以建立和完善义务教育资源均衡配置的制度和长效机制为保障，依法履行教育职责，立足教育公平，实行城乡教育联动发展，不断推进区域之间、学校之间教育资源的均衡发展，注重规模与内涵发展并重，推动我县基础教育工作健康、协调、持续、快速发展。部分学校基本办学条件和生活设施不达标。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据全县改善办学条件及教育现代化建设资金的使用要求与2021年学校维修改造方案，教育局的计财股作为专门的项目实施组织机构，做好与学校及相关单位的联络工作，保障了项目的正常实施；利用《 乳源瑶族自治县镇中小学财务管理制度改革工作方案》（乳科教【2016】3号）、《关于加强学校基建修缮项目工程管理的规定〉（乳科教[2007]49号）、《关于进一步规范我县行政事业单位政府采购及消费支出管理的通知》（乳发办【2014】2号），对项目的实施进行制度措施的保障。完成了全县各中小学幼儿园维修改造、设施设备购置等。资金已全部到位，资金实行财政专户管理，按项目的进度进行支付，所有项目的支出记录完整、规范，凭证合格有效；对项目的实施过程进行检查，对项目的结果进行结算及验收；教育局计财股及监理有限公司及学校对项目的实施过程进行监管；根据预算控制成本，按预算、按质、按量的完成项目的实施。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据全县改善办学条件及教育现代化建设经费的使用要求与2020年学校维修改造方案，项目自评等级为优秀，项目分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目的绩效目标（经济、政治和社会效益）。

改善教师、学生在校工作、学习与生活的环境

2、项目资金实际总投入情况。

2021年改善办学条件及教育现代化建设经费1284.75万元。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 申拔(付款)日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳源瑶族自治县第一小学3号教学楼课室加建工程 | 94,799.00 | 2021/4/14 |
| 2 | 学生课桌椅、教师讲台采购 | 148,000.00 | 2021/4/14 |
| 3 | 智慧黑板设备购置 | 407,110.00 | 2021/4/14 |
| 4 | 学生课桌椅、教师讲台采购 | 79,500.00 | 2021/4/14 |
| 5 | 智慧黑板设备购置 | 235,840.00 | 2021/4/14 |
| 6 | 不锈钢环保洗手池制作安装 | 31,440.00 | 2021/4/14 |
| 7 | 高级中学乒乓球训练馆改造工程 | 45,634.04 | 2021/4/14 |
| 8 | 新高考教育信息化设备采购项目（包一） | 296,835.00 | 2021/4/14 |
| 9 | 实验楼升级改造一期工程 | 598,201.00 | 2021/4/14 |
| 10 | 学生课桌椅、教师讲台采购 | 24,900.00 | 2021/4/14 |
| 11 | 智慧黑板设备购置 | 72,000.00 | 2021/4/14 |
| 12 | 围墙工程 | 200,000.00 | 2021/4/14 |
| 13 | 洛阳中心幼儿园改造工程 | 51,620.00 | 2021/4/14 |
| 14 | 洛阳镇中心学校维修零星工程 | 114,005.00 | 2021/4/14 |
| 15 | 洛阳中心学校教师宿舍楼防盗网及铝窗制作安装工程 | 158,234.00 | 2021/4/14 |
| 16 | 围墙改造工程 | 10,599.00 | 2021/4/22 |
| 17 | 围墙改造工程 | 257,307.00 | 2021/4/22 |
| 18 | 公厕工程 | 200,000.00 | 2021/4/22 |
| 19 | 大桥镇清溪洞小学附属工程款项 | 79,238.00 | 2021/4/22 |
| 20 | 监理费 | 90,000.00 | 2021/4/22 |
| 21 | 学生宿舍铁架床 | 421,440.00 | 2021/4/22 |
| 22 | 多媒体平台设备 | 198,600.00 | 2021/4/26 |
| 23 | 课桌椅、教师讲台 | 74,700.00 | 2021/4/26 |
| 24 | 运动场升级改造项目 | 1,056,638.00 | 2021/5/31 |
| 25 | 教学楼建设项目 | 400,000.00 | 2021/5/31 |
| 26 | 技馨园改造 | 200,000.00 | 2021/5/31 |
| 27 | 供水管道安装工程 | 68,523.00 | 2021/5/17 |
| 28 | 主体沉降观测 | 23,236.00 | 2021/5/17 |
| 29 | 工程质量检测技术服务合同 | 32,100.00 | 2021/5/17 |
| 30 | 光纤收发器、耳机 | 500.00 | 2021/5/19 |
| 31 | 计算机设备维修和保养服务 | 4,500.00 | 2021/5/19 |
| 32 | 侯公渡幼儿园附属工程 | 376,763.00 | 2021/5/19 |
| 33 | 第一次支付工程监理费50% | 50,774.00 | 2021/5/19 |
| 34 | 新高考教育信息化设备采购项目（包二） | 35,990.00 | 2021/6/2 |
| 35 | 饭堂围墙改造项目工程 | 61,662.00 | 2021/6/2 |
| 36 | 智慧黑板设备购置 | 20,900.00 | 2021/6/2 |
| 37 | 创强中小学教学设备采购安装项目 | 570,827.20 | 2021/6/2 |
| 38 | 创强中小学教学设备采购安装项目 | 704,162.60 | 2021/6/2 |
| 39 | 教室改造 | 265,787.00 | 2021/6/17 |
| 40 | 5人制足球场（含围墙）（工程监理服务） | 28,929.32 | 2021/6/17 |
| 41 | 空调安装维修费 | 25,471.00 | 2021/6/17 |
| 42 | 大茶几、实木沙发 | 13,700.00 | 2021/6/17 |
| 43 | 移动密集架 | 83,490.00 | 2021/6/17 |
| 44 | 建设项目设计、施工总承包 | 126,639.19 | 2021/6/18 |
| 45 | 教室照明卫生改造工程款 | 39,740.90 | 2021/6/22 |
| 46 | 文化长廊建设 | 46,602.00 | 2021/6/28 |
| 47 | 教学综合楼、篮球场建设工程监理费 | 120,000.00 | 2021/7/13 |
| 48 | 教学综合楼、篮球场建设工程勘察费 | 28,405.00 | 2021/7/13 |
| 49 | 教学楼建设项目（测绘费） | 4,878.00 | 2021/7/16 |
| 50 | 教室照明卫生改造工程 | 152,275.45 | 2021/7/16 |
| 51 | 教学楼建设项目（室内质量环境检测） | 28,600.00 | 2021/7/16 |
| 52 | 学生宿舍楼建设项目（测绘费） | 6,430.00 | 2021/7/16 |
| 53 | 学校文化建设宣传视频 | 29,800.00 | 2021/7/16 |
| 54 | 教学楼建设项目（白蚁防治） | 10,107.00 | 2021/7/16 |
| 55 | 学校文化与特色班级推进会（印刷材料） | 29,840.00 | 2021/7/19 |
| 56 | 围墙改造工程 | 20,772.00 | 2021/7/19 |
| 57 | 校园文化长廊、花基建设 | 322,632.00 | 2021/7/19 |
| 58 | 兵乓球场硬化及排水排污附属工程 | 284,261.00 | 2021/7/23 |
| 59 | 教学点创强复评零星工程 | 45,983.00 | 2021/8/3 |
| 60 | 新建厨房消防工程 | 33,247.00 | 2021/8/3 |
| 61 | 水电网和三棵大樟树迁移工程 | 47,577.00 | 2021/8/3 |
| 62 | 校园明渠盖板改建工程 | 200,000.00 | 2021/8/3 |
| 63 | 围墙改造工程 | 459,655.60 | 2021/8/3 |
| 64 | 综合楼工程 | 250,000.00 | 2021/8/16 |
| 65 | 围墙工程 | 75,662.00 | 2021/8/16 |
| 66 | 校门及其附属工程 | 20,263.00 | 2021/8/16 |
| 67 | 校园外323线接校园内道路及排水工程 | 176,780.00 | 2021/8/16 |
| 68 | 零星工程挖运土方及旧楼几处水管维修工程 | 98,763.00 | 2021/8/16 |
| 69 | 篮球场改造工程 | 185,687.00 | 2021/8/19 |
| 70 | 建设成果汇报广告制作 | 6,210.75 | 2021/8/19 |
| 71 | 学生食堂规划方案设计 | 29,000.00 | 2021/8/19 |
| 72 | 教室照明卫生改造工程 | 292,162.06 | 2021/8/23 |
| 73 | 值班室新建卫生间改造工程 | 45,231.10 | 2021/8/23 |
| 74 | 厕所改造工程 | 73,018.73 | 2021/8/23 |
| 75 | 风雨操场规划方案 | 29,000.00 | 2021/9/17 |
| 76 | 学生宿舍楼建设项目（室内环境质量检测） | 27,500.00 | 2021/9/17 |
| 77 | 教学楼建设项目 | 200,000.00 | 2021/9/27 |
| 78 | 运动场、篮球场工程（工程设计服务费） | 29,900.00 | 2021/11/1 |
| 79 | 综合楼建设项目设计设施总承包（设计费） | 150,000.00 | 2021/11/11 |
| 80 | 综合楼防护网安装工程 | 154,135.00 | 2021/11/18 |
| 81 | 综合楼工程 | 250,000.00 | 2021/11/29 |
| 82 | 综合楼建设项目（防雷装置检查） | 10,725.00 | 2021/11/29 |
| 83 | 2021年乳源中小学学校文化与特色班级建设现场推进会宣传物料制作安装工程 | 48,428.00 | 2021/11/29 |
| 84 | 旧工会办公楼改造可靠性鉴定费 | 16,986.10 | 2021/11/29 |
| 85 | 教学楼建设项目（监理费） | 77,445.00 | 2021/11/29 |
| 86 | 教学综合楼建设项目（预算编制费） | 38,143.92 | 2021/11/29 |
| 87 | 综合楼建设项目（规划测量费） | 8,500.00 | 2021/11/29 |
| 88 | 校园明渠盖板改建工程 | 240,838.00 | 2021/12/2 |
| 89 | 楼钢结构楼梯零星附属工程 | 6,613.00 | 2021/12/2 |
| 90 | 教学楼建设项目工程 | 100,000.00 | 2021/12/2 |
| 91 | 文化提升项目工程 | 71,225.30 | 2021/12/7 |
| 92 | 教室照明卫生改造工程 | 26,018.31 | 2021/12/9 |
| 93 | 高考考试专用设备 | 26,000.00 | 2021/12/20 |
| 94 | 防盗网工程 | 2,152.00 | 2021/12/21 |
| 95 | 高考考场专用设备 | 52,326.88 | 2021/12/21 |
| 96 | 公厕工程 | 68,674.90 | 2021/12/21 |
| 97 | 录播室装修工程 | 8,710.65 | 2021/12/21 |
|  | 合计 | 12,847,500.00 |  |

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

改善一批薄弱学校基本办学条件和生活设施，进一步缩小差距，全县各学校间的办学条件进一步均衡。 维修项目的实施，改善了教师与学生在校工作、学习、生活的环境，保障师生安全，保障社会和谐局面。

（二）存在问题。

目前，我县各学校的设施、设备等办学条件还存在一些差距

三、改进意见

今后工作中，考虑各学校的实际需求，让项目资金的使用发挥最大的效益。