农村中小学校舍维修改造长效机制县配套财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

教育局在县委、县政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的正确指导下，以“建好每一所学校，办好每一所学校，全面提高教育教学质量”为目标，以建立和完善义务教育资源均衡配置的制度和长效机制为保障，巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施, 确保师生生命财产安全，依法履行教育职责，立足教育公平，实行城乡教育联动发展，不断推进区域之间、学校之间教育资源的均衡发展，注重规模与内涵发展并重，推动我县基础教育工作健康、协调、持续、快速发展。目前，部分学校基本办学条件和生活设施不达标。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

教育局的计财股作为专门的项目实施组织机构，根据《广东省财政厅关于提前下达2021年中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知》（粤财科教【2020】269号）及农村中小学校舍维修改造长效机制县配套资金文件要求，结合2021年学校维修改造方案，做好与学校及相关单位的联络工作，保障了项目的正常实施；利用《 乳源瑶族自治县镇中小学财务管理制度改革工作方案》（乳科教【2016】3号）、《关于加强学校基建修缮项目工程管理的规定〉（乳科教[2007]49号）、《关于进一步规范我县行政事业单位政府采购及消费支出管理的通知》（乳发办【2014】2号），对项目的实施进行制度措施的保障。完成了部分学校教学及教学辅助用房、厕所等校舍及围墙等附属设施新建、维修改造，具体如下：

1、大布中心学校厕所工程

2、大桥镇石角塘谭兆小学厕所工程

3、大桥镇香港荷里李活狮子会红明小学厕所工程

4、大桥中心小学下属岩口谭兆小学厕所工程

5、大桥中心小学下属均容谭兆小学厕所工程款

6、大桥中心小学学生宿舍铝合金窗、不锈钢防盗网工程

7、桂头中心小学下属东岸小学厕所改造工程

8、桂头中心小学下属均村小学厕所改造工程

9、桂头中心小学下属七星墩小学新建厕所工程

10、桂头中心小学下属杨溪谭兆小学新建厕所工程

11、桂头中心小学下属新街小学新建厕所工程

12、桂头中学围墙改造工程

13、桂头中学厕所改造工程

14、红云中心学校下属红光小学教师周转房土建及安装工程

15、柳坑中心小学厕所改造工程

16、柳坑中心小学公厕工程

17、一六中学厕所工程

县部门预算资金已全部到位，资金实行财政专户管理，按项目的进度进行支付，所有项目的支出记录完整、规范，凭证合格有效；项目学校对项目的结果进行结算及验收；教育局计财股及监理公司及学校对项目的实施过程进行监管；根据预算控制成本，按预算、按质、按量的完成项目的实施，进一步健全全过程预算绩效管理机制，确保财政资金安全有效，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据中小学校舍安全保障长效机制的使用要求与2021年学校维修改造方案及项目实施的实际情况，项目自评等级为优秀，项目分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

2021年农村中小学校舍维修改造长效机制县配套资金总额为70万元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

| 序号 | 拨付单位 | 项目名称 | 申拔(付款)金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大布中心学校 | 厕所工程 | 33,000.00 |
| 2 | 大桥中心小学 | 大桥镇石角塘谭兆小学厕所工程 | 16,536.00 |
| 3 | 大桥中心小学 | 大桥镇香港荷里李活狮子会红明小学厕所工程 | 16,536.00 |
| 4 | 大桥中心小学 | 岩口谭兆小学厕所工程 | 21,594.00 |
| 5 | 大桥中心小学 | 均容谭兆小学厕所工程款 | 9,579.00 |
| 6 | 大桥中心小学 | 学生宿舍铝合金窗、不锈钢防盗网工程 | 5,650.00 |
| 7 | 桂头中心小学 | 东岸小学厕所改造工程 | 69,634.05 |
| 8 | 桂头中心小学 | 均村小学厕所改造工程 | 75,576.30 |
| 9 | 桂头中心小学 | 七星墩小学新建厕所工程 | 15,874.70 |
| 10 | 桂头中心小学 | 杨溪谭兆小学新建厕所工程 | 17,199.00 |
| 11 | 桂头中心小学 | 新街小学新建厕所工程 | 15,500.50 |
| 12 | 桂头中学 | 围墙改造工程 | 24,192.40 |
| 13 | 桂头中学 | 厕所改造工程 | 15,971.00 |
| 14 | 红云中心学校 | 红光小学教师周转房土建及安装工程 | 19,771.95 |
| 15 | 柳坑中心小学 | 厕所改造工程 | 91,861.00 |
| 16 | 柳坑中心小学 | 公厕工程 | 218,578.10 |
| 17 | 一六中学 | 厕所工程 | 32,946.00 |

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

改善了7所基础教育较薄弱学校的17个项目维修改造，进一步缩小了各学校之间的差距，全县各学校间的办学条件进一步均衡。 项目的实施，改善了边远山区教师住宿条件、提升学校服务师生、服务教育教学的水平，改善了教师与学生在校工作、学习、生活的环境，保障师生安全，满足师生日益增长的美好生活需要，保障社会和谐局面。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。项目的实施，建立中小学校舍安全保障长效机制，确保即时危险及时消除，增加了项目的使用年限。

（二）存在问题。

目前，我县各学校的设施、设备等办学条件还存在一些差距

三、改进意见

今后工作中，考虑各学校的实际需求，根据轻重缓急原则，让项目资金的使用发挥最大的效益。

乳源瑶族自治县教育局

2022年4月2日