附件2-2

乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目

绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

县教育局在县委、县政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的正确指导下，以“建好每一所学校，办好每一所学校，全面提高教育体育质量”为目标，不断推进区域之间、学校之间教育资源的均衡发展，注重规模与内涵发展并重，推动我县基础教育工作健康、协调、持续、快速发展。

为解决城镇化趋势和群众生活要求越来越高带来的公办学前教育学位不足， 教育局再政府的大力支持下，统筹各类资源，谋划城镇学前教育学位供给，为此再城区新建幼儿园，以满足群众的需求。

- 项目实施主要内容及实施程序。

1、新建一所公办幼儿园，建筑面积7200平方米，按省级幼儿园标准建设，拟设置15个班，提供450个公办学位，建设包含活动室、运动区、功能室、休息室、厨房、保安室等各类综合建筑，采购标准化的教育教学设备，将该幼儿园建设成为本城区高标准的园。

2、计财股对本项目实施进行建设和支出管理，督促项目建设过程，监管工程进度，对达不到预期的项目建设单位和承建单位要求及时整改，对整改不力的要进行通报、约谈、现场督查。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

该项目绩效自评优秀，自评得分为96分，

该项目立项论证的充分,包括绩效目标明确、合理；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划；项目设立经过科学决策程序。资金绩效目标设置明确，合理、细化、量化；资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。绩效目标设置包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，具体化到指标及其目标值。有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案。项目实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。严格执行资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度；会计核算规范反映；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目总投入3800万元，含土建工程、装饰工程、附属工程、数字化工程、设备及市政配套等,其中建筑安装费2937万元，设备购置、配套附属设施863万元。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

至2021年底该项目实际支出1411万元，主要是工程费用及部分附属工程费用（详见下表）。

| 序号 | 拨付单位 | 项目名称 | 资金用途 | 申拔(付款)金额(元) | 申拔(付款)日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖幼儿园 | 建设项目（供水管道） | 关于下达2021年10月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目） | 74,766.00 | 2021/12/3 |
| 2 | 东湖幼儿园 | 建设项目(第一期工程进度款) | 关于下达2021年10月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目） | 5,000,000.00 | 2021/12/2 |
| 3 | 东湖幼儿园 | 低压线路迁改工程 | 关于下达2021年10月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目） | 130,717.20 | 2021/12/2 |
| 4 | 东湖幼儿园 | 建设项目（应急备用柴油发电机组附属安装工程） | 关于下达2021年10月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目） | 196,800.00 | 2021/12/9 |
| 5 | 东湖幼儿园 | 建设项目第二期工程进度款 | 关于下达2021年10月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目）邮储三方共管账户 | 4,416,088.64 | 2021/12/28 |
|  |  | 小计 |  | 9,818,371.84 |  |
| 6 | 东湖幼儿园 | 建设项目（人防易地建设费） | 盘活存量：东湖幼儿园防空地下室易建设经费（第三次联席） | 71,425.00 | 2021/9/30 |
|  |  | 小计 |  | 71,425.00 |  |
| 7 | 东湖幼儿园 | 建设项目（工程款） | 关于下达2021年8月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目） | 3,639,000.00 | 2021/10/9 |
| 8 | 东湖幼儿园 | 建设项目第二期工程进度款 | 关于下达2021年8月新增地方政府债券资金的通知（乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目） | 583,911.36 | 2021/12/28 |
|  |  | 小计 |  | 4,222,911.36 |  |

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

截止到2021年底，已经投入14112807元，已经完成3栋楼宇的主体建筑，按时达到预期建设进度，没有造成保险、利息、材料等待因工期延后造成的费用增加。建设进度符合预期甚至超预期，民众满意，社会认可，家长期盼着能把小孩送到新办的幼儿园就读，该项目的影响力符合大众认识。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

该公办幼儿园教育项目可以为在该园就读的学生个人、家庭、组织，甚至整个社会带来效益，该幼儿园建成投入使用，既可以提高幼儿园学生个人素质和能力，还可以改善其成年后收入状况，为社会培养高素质人才，为当地社会创造经济和社会价值，提高个人生活质量，不仅可以促进文化教育事业的发展，还有利于科学技术水平的提高，提高劳动生产力，扩大就业和增加社会效益。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

项目总体建设是高效且让人放心，基本是按照业主的需求进行建设，达到预期的效果与目标，符合幼儿园的标准与要求，然部分项目建设和设备采购安装仍然存在瑕疵，地坪漆的处理没有预期的效果，内墙漆选用不太合适，走廊灯的设置与要求不符，存在飘雨进走廊的可能，当然有设计审图不够细心的缘故，也有工程监管不足的问题，成为影响施工成果的一客观原因，后经多次督查，项目得以完成。

三、改进意见

在建设过程中，逐渐完善项目细节建设，尽量让幼儿园各类建筑和活动室更加合理化、科学化、人性化及实用化，为孩子们提供最好的学习、生活、娱乐和成长的环境。