乳源瑶族自治县南岭蔬菜产业园创建项目自评报告  （富丽源公司）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县南岭蔬菜产业园核心园区配套建设用地180亩，雪印集团为入园牵头企业，园区已入驻三家农业生产企业，主要计划建设辣椒酱、芋头加工生产线，面包馅料、蔬菜沙拉酱等生产车间及果蔬物流仓储中心，致力打造整个蔬菜产业一二三产融合，建设成国家民族优势农业特色产业引领区，引领粤北乃至全省特色蔬菜产业加速发展。

- 项目实施主要内容。

- 根据县人民政府和县现代农业产业园管理委员会的工作安排和部署，我公司作为乳源县南岭蔬菜产业园创建项目的实施单位，负责核心加工区基础设施建设。其中包括园区林地报批、林木采伐、园区规划用地红线测定、三通一平土石方工程、预埋排水排污管、自来水管道安装、通讯线路及高压线路迁移、护坡及排污工程等一系列基础设施建设工作。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

2021年，南岭蔬菜产业园创建项目实际总投入为人民币玖万捌仟柒佰伍拾陆元整（¥98756.00元）。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 2021年，南岭蔬菜产业园创建项目实际支出为人民币玖万捌仟柒佰伍拾陆元整（¥98756.00元）。其中南岭蔬菜产业园护坡及排污工程项目施工图审图费为人民币壹万叁仟陆佰叁拾元整（¥13630.00元）；南岭蔬菜产业园水土保持方案报告编制费为人民币陆万壹仟元整（¥61000.00元）；南岭蔬菜产业园创建项目（蔬菜产业园护坡及排污工程）土石方测绘费为人民币贰万肆仟壹佰贰拾陆元整（¥24126.00元）。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 南岭蔬菜产业园创建项目已按计划完成园区基础设施建设工作，让企业早日建厂投产，加快园区建设。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 南岭蔬菜产业园创建项目的实施，提升了乳源蔬菜品牌知名度变化价值，促进农业增收，带动农民创收，引领带动全县现代农业加速提质增效。

（二）存在问题。

- 财政资金支出较为缓慢。

三、改进意见

望上级部门统筹安排资金预算，加快项目审核，加快项目资金支出。