附件

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

我单位乳源瑶族自治县政务服务数据管理局，于2019年3月成立，是县政府工作部门。主要职责是：（1）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施；（2）统筹推进全县“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作；（3）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批；（4）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；（5）统筹协调县直各部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇和各部门网上政务应用和建设；（6）贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作；（7）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；（8）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理全县信息系统和数据库安全；（9）负责公共资源交易相关管理工作；（10）指导县直各部门和镇、村开展政务服务工作；（11）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1、实施主要内容

2021年单位的“数字政府”建设工作经费，主要用于：

（1）加强政务服务一体机的投入与维护，保障其正常运行；

（2）落实上级有关部署，通过开展培训、宣传等方式，加快将“数字政府”建设；

（3）提高群众、企业办事效率，提升广大群众的获得感和幸福感。

2、实施程序

严格执行采购法、预算法及有关法规制度，一是项目报批均获得县政府批准、通过县政府投资联席会议或采购监督部门核准后实施，二是项目核拨均经过县政府办班子会议审核通过并按有关程序办理支付手续。三是加强项目资金预算管理，项目资金放在财政专户，按项目进度拨付资金，所有支出实行财政集中支付，确保项目有效监管。四是健全财务管理制度，按照项目招标文件要求和合同条款的建设内容规范使用项目资金，设立了专项管理，做到专款专用。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

我单位对整个项目的实施进行了整体评价，自评得分97分，自评等级为优。

1、论证决策。立项论证具有充分性：目标明确、合理；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定的中长期实施规划；项目设立时是经过科学决策程序的；资金投向和结构合理，符合相关管理办法；符合公共财政扶持方向及资金设立目标。

2、目标完整性。目标设置包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，具体化到指标及目标值。

3、目标科学性。资金绩效目标设置明确、合理、细化、量化，资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。

4、组织机构。形成了以单位负责人为组长，财务、审计分管领导为副组长，财务人员、项目负责人为成员的自评组织机构。

5、资金到位性。资金到位准确、及时。

6、财务合规性。资金支出规范，包括资金管理、费用支出等制度都能够严格执行，会计核算规范，支出合规，未出现有虚列项目支出的情况，未存在有截留、挤占、挪用项目资金的情况，未存在有超标准开支情况。

7、实施程序。项目实施过程规范：包括项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目预算、结算、验收都履行了相应手续。

8、项目监管。县财政行政政法股对项目进行了检查、监控、督促等管理。

9、预算（成本）控制。在实施项目时能够有效的控制费用，尽可能减少实际支出与预算支出的出入。

10、完成进度。截止至2021年12月，该项资金共支出96.99%，未支出完毕的原因主要是开展根据上级要求开展的“数字政府”相关培训和宣传存在不确定性。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1、项目资金实际总投入情况

“数字政府”建设工作经费实际总投入110226元。

- 项目资金实际支出情况

该项目实际支出116382.26元，其中：“数字政府”机房和培训室搬迁和各项改造费用合计61742.26元，创建乳城镇标杆服务大厅费用20000元，维护政务服务一体机16740元，“数字政府”工作宣传费用7000元，培训费用6450元，其它工作费用4450元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）

（1）完成了对4台政务服务一体机的日常维护，保障了政务服务一体机的正常运行。同时，通过加大“数字政府”工作的宣传和培训，推动了政务服务改革的进度，最终提高民众办事的效率。

（2）完成了县数字政府数据机房和培训室的搬迁与改造，改善了数字政府的硬件环境。

（3）将乳城镇创建为了市级标杆服务大厅，促进了“数字政府”工作在政务服务方面的进一步发展。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响

政务服务一体机投入使用和“数字政府”工作的开展，有效简化了政务服务事项的办事流程，提高了民众对政务服务改革事项的知晓程度，对民众逐步适应网上办事、自助办事产生了潜移默化的影响。

- 存在问题

无。

三、改进意见

无。

四、其他需要说明的情况

无。

乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

2022年4月17日