附件

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县土地开发整理中心成立于2002年，2014年更名为乳源瑶族自治县土地整治管理中心，为乳源瑶族自治县国土资源局管理的公益一类事业单位，副科级，主要职能：负责征用农用地占补平衡的开发和复垦；承担土地整理项目重点的实施工作；进行土地整理项目工程质量监督、工程进度监督及其有关协调查工作，对新增耕地的管理使用情况跟踪等。

- 项目实施主要内容及实施程序。

2020年度我县垦造水田（第一批次）项目位于大桥镇石角塘村、大布镇夹水村和乳城镇大东村，项目建设规模394.56亩，项目预算总投资为2261.92万元，施工单位于2020年12月进场施工，目前项目已全部完工，实际完成规模257.85亩，新增水田面积196.38亩，项目施工单位为韶关市华源水电建设有限公司，监理单位为广州宏达工程顾问集团有限公司。主要建设内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等。项目的实施严格按照《《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发[2018]4号）执行。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 结合项目实际情况，此次垦造水田项目质保金绩效评价自评得分为95分，自评等级为优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目建设规模394.56亩，预算总投资2261.92万元，实际新增水田面积196.38亩，已支付完成907万元。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

无。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

项目建设后，将形成较完善的田间道路系统和农田灌排系统，提高了耕地的保水保肥能力，改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础。

- 4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

项目建成后，增强了农业综合生产能力，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础，从而保证土地的可持续利用和生产的稳定性，实现经济、社会、生态环境的协调发展，为乳源县的经济发展及农业和农村现代化建设创造良好的条件。

- 存在问题。

- 无

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

1、加大宣传力度。

2、加强当地镇府及村委的协调工作。

3、加强监管，落实好整改后的种植管护工作。

四、其他需要说明的情况

无。