财政支出项目绩效自评报告（农村饮水安全工程

水质监测经费45.00万）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。乳源瑶族自治县环境监测站是县环境保护局下属一类事业单位，核定事业编制17名，现实有在编人员17人，临聘人员4人。主要职能是负责对全县的大气、水体、土壤、生物、噪声、固废等各环境要素的质量状况进行监测，分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向上级部门呈报本县环境质量状况和污染动态的技术报告，开展各项环境监测任务等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

组织开展全县各乡镇农村饮用水源水质监测，并提供监测数据；对水利部门提供的农村饮水安全工程点位进行水质检测。按照农村饮水安全工程工作指引要求进行检测，为水务局对农村饮水安全工程的验收提供依据。

（三）项目自评等级和分数。 本项目自评等级为优，自评分数100分。1、投入得20分；2、过程得20分；3、产出得30分；4、效益得30分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目的绩效目标。定期开展农村饮用水安全水质监测，掌控农村饮水水质状况，确保农村饮水安全。完成大桥、大布、洛阳、必背东坪等6个乡镇93个批次水源水、村供水点水质监测采样，提供监测数据2000个，并随机抽测部分农村饮水安全工程，为水利部门的农村饮水安全工程的验收提供了依据。

2、项目资金实际总投入情况。项目预算资金为45.00万元。

3、项目资金实际支出情况。实际支出44.89万元，主要用于支付水质监测中心聘用人员经费26.78万元、支付仪器维修费3.58万元、业务委托费10.53万元、试剂耗材费4.00万元。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。加快农村饮水安全工程建设，使农村饮水安全得到有效保障；从源头上检测水质状况，确保农村饮水安全得到有效保障，进一步提高农村饮水的安全，同时提高了韶关市生态环境局乳源分局的社会影响力。

（二）存在问题。

由于监测人员不足、环境监测工作量较大等问题，导致农村饮水安全工作开展难度较大。

三、改进意见

尽快与乳源瑶族自治县疾控中心就转移交接水质监测中心,理顺农村饮水安全工程水质监测工作。

韶关市生态环境局乳源分局2022年4月27日