**财政支出项目绩效自评报告（用款单位）**

名 称：2021年度博物馆日常维护经费

填报人姓名：邓文娟

联 系 电话：0751-5389718

单 位：乳源瑶族自治县民族博物馆

日 期：2022年4月1日

**财政支出项目绩效自评报告（用款单位）**

**-----2021年博物馆日常维护经费**

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县民族博物馆，2021年有《南岭屋脊 世界瑶根》基本陈列（约3000平方米展厅面积）、《瑶族盘王节传承基地》常年免费开放。全年开馆315天，各种展览接待观众达7.6万人次，其中未成年人观众4.6万人次。安装有消防自动喷淋、报警、烟感等系统，有视频监控系统以及展厅各种展览设备设施。

资金下达文件《关于批复2021年部门预算的通知》乳财［2021］4号，2021年度博物馆日常维护经费7.0万元。

1. 项目实施主要内容及实施程序。

博物馆日常维护经费7.0万元支出主要是消防系统的维护、视频监控系统的维护以及设备设施的维修。实施过程严格执行《乳源瑶族自治县县级财政专项资金管理办法》以及有关法律法规。

1. 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评优良。96分 。

视频监控系统的维护与乳源瑶族自治县越洋电脑有限公司签订了《县博物馆视频监控系统维护保养服务项目合同书》；消防系统的维护与鼎润（广东）建筑工程有限公司签订了《博物馆消防系统维护保养服务项目合同书》。按照合同严格执行了保养，按时支付了维护费用。设备设施的维修，能够及时发现设备运行中出现的问题，并得到及时维修，保证了博物馆正常运转。各完成情况符合财政支出项目绩效目标。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

2021年博物馆日常维护经费项目批复预算文件7.0万元，实际到位资金7.0万元，实际支出7.0万元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

2021年博物馆日常维护经费支出如下：

支付博物馆视频监控系统维护保养服务费20000元，支付博物馆消防系统维护保养服务费30000元，支付公共安全消防电话主机2500元、支付建筑工程服务费17500元。总计支付70000元。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

对博物馆消防系统、视频监控系统进行了日常维护，根据合同规定，维护保养公司每月及时进行了维护，全年两个系统运作正常。博物馆视频监控系统零配件更换维修，确保了设备设施的正常运转。博物馆日常维护是博物馆免费开放的前提条件，起到了关键作用。

1. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

博物馆日常维护，延长了设备设施的使用寿命，消除了博物馆免费开放运行条件安全隐患，博物馆得以正常运行得到了保障。在实施过程中对环境无影响。博物馆正常运行可以促进当地的文化旅游发展，是人民群众对文化需求的一个良好平台。

1. 存在问题。

博物馆建筑随着年份增加，建筑装修、各项设备设施等需要维护的地方也越会增加，并且发生的时间也存在不确定性。而一年的维护经费有限，年初难于做到精确的预算计划。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

博物馆日常维护，应该根据每年的设备设施运行和建筑年份的实际情况，相应调整每年的日常维护经费。

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

博物馆日常维护经费属于年度经常性项目，每年保证此项经费的投入，是博物馆免费开放正常运行的重要保障。