附件2-2

广东乳源经济开发区基础设施提升工程绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会、广东乳源经济开发区管理委员会和乳源产业转移工业园管理委员会是一套人马三块牌子，是县人民政府派出机构。园区的发展规划、基础设施投资决策、招商项目引入等事项，由高新区提出议案报县人民政府组织相关部门商议决定。

（二）项目资金安排。根据乳财金[2022]1号，乳财金[2022]3号，乳财金[2022]7号，乳财金[2022]11号的文件通知，经县人民政府同意，财政安排了5000万元专项债券用于广东乳源经济开发区基础设施提升工程，要求高新区加强资金管理，加快支出进度，提高资金使用效益。

（三）项目实施主要内容及实施程序。高新区使用该资金用于建设：1.开发区国道323线北侧溪坑渠整治工程；2.乳源化工园基础设施及边坡修缮工程；3.乳源经济开发区北环路北侧污水管网新建工程；4.广东乳源经济开发区污水处理厂应急池建设工程；5.乳源瑶族自治县曼陀罗东侧道路建设项目；6.广东乳源经济开发区新材料产业园至侯公渡官溪村段农村道路建设项目；7.韶关市乳源氯碱化工基地有毒有害气体环境风险预警体系一期项目；8.广东乳源经济开发区基础设施提升工程-园区管线建设项目。主要建设内容包括：1.开发区国道323线北侧溪坑渠整治500米；2.乳源化工园基础设施及边坡修缮约312亩；3.乳源经济开发区北环路北侧污水管网新建3.05千米；4.广东乳源经济开发区污水处理厂应急池建设2500立方米；5.乳源瑶族自治县曼陀罗东侧道路建设258.7米；6.广东乳源经济开发区新材料产业园至侯公渡官溪村段农村道路建设1.75千米；7.韶关市乳源氯碱化工基地有毒有害气体环境风险预警体系一期检测站房36平方米；8.广东乳源经济开发区基础设施提升工程-园区管线建设电缆管沟937米、电信线路迁改1106米等。

实施程序：高新区提出议案━县政府常务会议（县政府投资联席会议）通过━可研━立项━设计━预算━预算财审━招标━施工（监理）━验收━结算━结算审定（县财政局投资评审中心或有相应资质的第三方）。

（四）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。项目自评等级为优秀，分数98分。项目实施有立项文件《关于广东乳源经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告的批复》（乳发改字[2019]140号）作为依据，资金支付按程序支付，资金支付合法合规。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。资金总投入5000万元，项目开展符合资金使用范围，目设立经过科学决策程序，资金投向和结构合理, 符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。目标设置方面，资金投入方向是为了完善园区各项基础设施建设。资金绩效目标设置明确，合理、细化；资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，合乎客观实际。保障机制方面，明确了牵头部门为韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会负责项目的组织实施工作。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。资金实际支出5000万元，支出完成率100%，支出清单详见附件。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。预算成本控制在正常范围，工程按计划实施，建设期间无发生安全生产事故，完善园区基础设施建设，有利于进一步延长原有优势产业链条，科学布局相关配套产业。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。对环境、经济、社会的可持续影响。项目可持续，有利于营造良好招商环境，改善园区环境卫生。

（二）存在问题：无

三、改进意见

督促施工单位加快施工进度及加快部分完工项目的验收。

四、其他需要说明的情况

无。