附件

公办幼儿园学位保障支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县教育局是县人民政府工作部门，内设办公室、人事股、计财股、教育股、德体卫艺股、督导室、教育工委办公室。2022年，我局紧紧围绕“办好人民满意的教育”这一宗旨，以提高教育质量为核心，以全面推进教育现代化为目标，不断加快教育综合改革步伐，全县的教育事业呈现出持续、健康、协调发展的良好态势。

(二)项目实施主要内容及实施程序。

计财股负责公办幼儿园学位建设统筹和管理工作，按县教育局和县政府关于十四五教育工作规划文件精神及工作部署，为使公办幼儿园学位5080达标，全力推进城区镇区公办幼儿园项目建设，提供更多优质的公办幼儿园学位，提升城区政区社会承载能力，完善镇区中心幼儿园办学条件。所有项目合乎均有政府的规范的前期工作流程，争取公办幼儿园学位保障专项债支持，在政府的大力支持下，获得县各职能部门的通力协作，计财股全力推进幼儿园建设的各项工作，保证学前教育学位供给工作的顺利落实。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评优秀等级，98分。主要完成东湖幼儿园新建项目，含项目建设服务费用、土建工程费用、设备采购费用1275万元；天井山小区幼儿园改扩建项目，含建筑物购置费用、改扩建费用、设备采购费用1535万元；其他7个乡镇中心幼儿园改善办学条件项目费用共190万元，其中服务及工程款87万元，设备采购103万元。建成2所幼儿园，增加城区720个优质公办幼儿园学位，缓解城区幼儿园学位不足难题，提示政府办教育的社会化影响力；改善和提升7个乡镇中心幼儿园办学条件，收益幼儿达1500人。项目管理及资金管理均合乎要求，无违规违纪问题，支付途径合法合规，资金全部使用，工作达到了预期目标。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1．项目资金实际总投入情况。

公办幼儿园学位保障支出项目30,000,000元。

2、项目资金实际支出情况。

实际支出公办幼儿园学位保障支出项目30,000,000元。

3.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）.

项目达到预期目标，各项条件工作如期完成，建成2所幼儿园，增加城区720个优质公办幼儿园学位，缓解城区幼儿园学位不足难题，提示政府办教育的社会化影响力；改善和提升7个乡镇中心幼儿园办学条件，收益幼儿达1500人。

4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

新增建筑面积≥9600平米,受惠幼儿数≥2200人,及时完成建设并支付项目资金100%,增加城区公办幼儿学位720个,满足群众公办优质幼儿学位需求,争取办好人民满意的教育。

（二）存在问题。

1、学位建设仍然距离需求有一定的差距，暂时没有完成5080工作任务；2、学位建设项目建设用地预留不足，建设用地审批期限过长；3、建设经费用于县域财政财力收到较大制约。

三、改进意见

继续按照政府和上级教育部门工作部署，做好学位供给工作计划，用好专项资金，做好资金使用及绩效管理工作。

乳源瑶族自治县教育局

2023年5月28日