附件

财政支出项目绩效自评报告
县生活污水处理厂运营项目

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

乳源县污水处理厂污水处理、污泥处置、管网运营维护等相关服务内容。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

- 该项目自评得分95分。主要是资金支付方面垫付了上一年的运营服务费，当年度未完成全部支付。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金总投入7300000元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

截止2022年支出6571678元，具体支出情况：

2022年1月：支付2021年8月1日至12月31日运营服务费3194161元，支付2021年第四季度自来水公司手续费95331元；

2022年2月，支付2022年1月1日至31日运营服务费611010元；

2022年3月，支付2022年2月1日至28日运营服务费774197.12元；

2022年4月，支付2022年3月1日至31日运营服务费865739.12元。支付2022年第一季度自来水公司手续费92513元；

2022年5月，支付2022年4月1日至30日运营服务费938727.44元。

- 3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 项目开展期间，改善县城市容环境效果显著，污水收集率和污水处理质量有所提高。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

项目实施期间，县城生态环境有所提升。

- 存在问题。

- 因污水处理厂运营服务费用资金缺口大，导致出现本年预算支付去年服务费用的情况，2022年部分预算730万只支付至2022年5月份的运营服务费用，因2022年部门预算剩余费用70多万不够支付一个月的费用，目前未结清费用637.14万元，剩余费用12月份被财政收回。

三、改进意见

由于欠费问题一直未解决，导致欠款越来越多，建议一次性解决历史欠款遗留问题。

四、其他需要说明的情况

无。