附件4-1

2023年乳源县人民医院择址新建项目（一期）

1500万元自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县人民医院创建于1963年，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学和科研等功能于一体的二级甲等综合医院，是广东省助理全科医师规范化培训基地、韶关大学、连州卫校的教学医院；是国家胸痛中心、广东省防治卒中中心、国家县域慢病管理试点单位、韶关市基本医疗保险定点机构。

医院位于县城城南片牛头角（民族风情园西侧）“睡美人”山脚下，占地面积为65537.56㎡。含门急诊楼、医技楼、住院楼等主体工程及配套附属工程，总建筑面积约6.2万平方米，开放床位600张，年门诊量约28.5万人次，年收治住院病人约1.5万人次。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程中的白蚁防治、工程设计及造价咨询服务费用，白蚁防治是通中介超选取的服务单位，工程设计及造价咨询是通过公开招标选取的实施单位，均按照合同条款完成办理支付手续。

2、乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）排洪渠建设项目中的放线服务、监理服务、设计服务等费用，所有服务项目均按照相关规定通过中介超市选取服务单位，均按照合同条款完成办理支付手续。

3、乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）后续配套工程中的工程进度款、监理费及设计服务费等项目。工程进度款由施工单位根据进度提出申请，由各相关单位审核审批后完成支付手续，工程其他费用（监理费、设计服务费等）均根据相关规定选取服务单位，依据合同条款完成办理支付手续。

4、乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）后续配套项目中的医疗设备、档案设备、分诊排队叫号系统。所有项目在实施前，都进行了充分的市场调研和需求分析，明确项目目标、规模和范围。分析了设备的类型、数量、性能等参数等。制定合理的采购计划，并控制采购成本。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我院圆满完成项目预期目标，自评95分，等级为“优”。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

资金投入及到位情况：我院2023年9月-12月财政共拨1500万元，资金到位率100％。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

资金使用情况：截止2023.12月实际已支付1500万元，主要支出为：择址新建项目一期后续配套工程进度款1198.66万元，后续配套前期费用50.63万元，排洪渠项目费用10.27万元，一期项目费用77.82万元，设备费用162.62万元，资金支出率100％。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

一是乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程中的服务费支付使用项目得到了顺利实施，并完成了所有主体工程的建设，并于2022年9月投入使用。根据目前医院运营情况，年医疗收入是1.47亿元，能维护医院的正常运营。新医院的建成，也充分体现了党和政府对人民群众健康的重视，新医院的就医环境也大大改善了群众的就医体验，人民群众的获得感也得到了提升。二是乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）排洪渠建设项目的工程其他费用支付，使用排洪渠建设项目得以顺利完成建设并投入使用，该项目确保了整个院在雨季可能受到暴雨的影响，为医院正常运营提供了有力的安全保障。三是乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）后续配套工程中的工程进度款、监理费及设计服务费支付，使该项目可以得到顺利实施，目前项目需未完成建设，但项目资金的支付确保了工程进度和工人工资的发放，为施工单位正常施工提供了有力的资金保障。四是有效解决我院卫生资源总量不足医疗专用设备紧缺情况。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

以上项目的资金使用，均100%投入到项目建设中去，项目未对周边环境造成影响，同时资金的投入，也带动了当地和周边地区的经济发展，为社会发展提供了强有力的资金保障。

三、改进意见

我院进一步优化财政资金的支出结构，提高使用效率和管理水平，并加强会计监督，提高资金的使用效益。确保资金专款专用。

乳源瑶族自治县人民医院

2024年3月13日