引杨水利所渠道运行维护费财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县引杨水利管理所成立于1979年12月，属纯公益一类事业水管单位，主要职责是负责引杨灌区24.5KM主干渠水利工程运行管理养护和2.5万亩农田抗旱灌溉及桂头镇温山、七星墩两座电泵站运行维护任务。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施任务内容：①2023年6月22日前完成对主干渠渠道两边和管护道路杂草全线除草喷洒除草剂（草甘磷）；②2023年11月10日前完成对主干渠渠道两边和管护道路杂草清割、主干渠渠道圳底阻塞淤泥清淤及全线垃圾清除、主干渠养护道路机械平整、主干渠重点阻塞渠道机械清淤、闸门及启闭机保养等冬修任务。实施程序：先制定2023年度运行养护计划和拟定《2023年度养护合同》，报县水务局党组会议审议通过后，在广东省政府采购平台邀请三家具备养护资质的公司进行报价（标的控制财政预算内），再经县水务局党组会议审议选取确定养护服务单位，之后签订合同，并合同约定有序实施具体养护事项，并全面完成本年度运行养护各项目标任务。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

全面完成了本年度引杨主干渠除草养护和冬修养护任务，对主干渠渠道进行了淤泥垃圾清理、杂草清割和养护道路整治及闸门启闭机保养，今年共投入养护资金为15万元。自评得分为96分，等级为二级。项目运行养护支出是根据乳财[2023]4号文件执行，所有运行养护分项目是经县水务局党组会议审议通过实施的，并实行项目督办机制，确保引杨灌区主干渠运行养护达到预期目标。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

全面完成了2023年度引杨灌区主干渠运行维护目标任务，经费资金总投入为15万元。

2、项目资金实际支出情况。

一是制作安装安全警示标牌20块，经费资金投入为2000元；二是2023年6月22日前完成了主干渠渠道两边和管护道路杂草全线除草喷洒除草剂（草甘磷），经费资金投入为33300元；三是2023年11月10日前完成对主干渠渠道两边和管护道路杂草清割、主干渠渠道圳底阻塞淤泥清淤及全线垃圾清除、主干渠养护道路机械平整、主干渠重点阻塞渠道机械清淤、闸门及启闭机保养等冬修任务，经费资金投入为115550元。合计经费资金总投入为150850元。

3、项目的绩效目标完成情况。

2023年11月上旬，全面完成运行养护任务目标，并完成项目验收、审核及资金支付，达到项目支出类绩效各项指标要求。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

2023年度运行维护项目的实施完成，有效确保引杨灌区主干渠水利工程的安全高效运行，全面满足了引杨灌区2.5万亩农田抗旱灌溉用水需求，为引杨灌区粮食增收打下了坚实的水利基础，同时，也为我县水利高质量发展提供了有力支撑。同时，得到了当地灌区群众的一致好评。

（二）存在问题。

项目运行维护经费不足，不能满足引杨灌区主干渠水利工程的运行养护资金需求。

三、改进意见

一是上级政府要重视支持引杨灌区主干渠人水利工程运行维护工作，加大对引杨灌区运行维护经费财政预算资金投入；二是加强对当地灌区群众的爱水节水护水意识，共同参与，提升引杨灌区主干渠水资源节约集约利用率。

四、其他需要说明的情况

积极谋划引杨灌区主干渠水利工程续建配套改造项目，优化主干渠设施结构，确保引杨水利事业可持续健康发展。