乳源瑶族自治县消防救援大队

地方财政消防站场库室改造及维修维护经费项目评审报告

项目名称：地方财政消防站场库室改造及维修维护经费项目

项目单位：乳源瑶族自治县消防救援大队

上级单位：韶关市消防救援支队

评审单位：大成工程咨询有限公司

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 地方财政消防站场库室改造及维修维护经费项目 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 乳源瑶族自治县消防救援大队 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 延续性项目□ |  |  | 新增项目√ |  |  |
| 项目开始时间 |  |  | 2023年1月 |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 |  |
| 二、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳源瑶族自治县位于广东省北部、韶关市区西部，东邻韶关市武江区，西连清远市阳山县，南毗清远英德市，北与乐昌市接壤，西北角与湖南宜章县相依，是广东省3个少数民族自治县之一。全县总面积2299平方公里，辖9个镇，115个村（居）委会，1071个自然村。截至2019年底，全县户籍人口22.66万人，其中：农村人口15.36万，瑶族人口2.44万。乳源是老挝、泰国、越南等东南亚国家和美国、法国等欧美过山瑶的祖居地之一，被誉为“世界过山瑶之乡”。 据《关于进一步完善我省地方消防经费保障标准的通知》（粤财行[2012]535号）文件规定，各级财政部门要根据消防站维修维护的实际需求，建立消防站场库室改造及维修维护经费保障标准，需进行消防站场库室维修维护及改造。 项目建设总投资：62.00万元，经费来源地方财政。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项依据的充分性 | 充分发挥此项目经费的效能，提高消防救援队伍火灾预防、扑救和应急救援能力，为县的经济建设和人民群众生命财产安全保驾护航，需进行消防站场库室维修维护及改造。 评审认为：通过财政资金对大队消防站场库室改造及维修维护的支持，将能有效提升乳源消防救援大队的作战训练和办公环境，为实现经济社会快速发展，构建和谐社会、保障人民群众安居乐业将发挥积极作用，项目具有重要性和紧迫性，立项依据充分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 | 项目主要建设内容、实施方式、时间及资金安排： 1、2023年安排资金62.00万元用于消防站场库室改造及维修维护。 2、项目由支队公开招标选定符合资质的供货单位。 评审认为，项目方案较为可行。第一，项目负责人员及其相关责任安排较为明确，项目实施具有相关人员保障；第二，项目实施方案较为清晰，明确了项目时间进度，资金进度，建设内容、建设方式等；第三，项目主要通过招标、委托第三方机构实施等，能够保障项目一定程度上的实施质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织实施能力与条件 | 项目明确了实施各阶段的负责人，通过委托第三方的方式实施。项目有相关资金管理制度，包括《财务会计制度》、《项目资金管理办法》，制定了《项目管理制度》，明确了项目立项程序，审批和实施。 评审认为，项目组织实施能力与条件较好。一方面，项目实施各阶段有内部人员安排，且主要通过委总队公开招标实施的方式进行，具有相关技术保障，能够推动项目顺利进行；另一方面，项目相关管理制度保障较为完善，能够保障项目资金的使用安全。但建议成立项目领导小组统一协调相关科室工作，以保障项目的实利实施，此外，项目管理制度较为简单，对项目的验收质量等缺少具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总体绩效目标为： 1、消防站场库室改造及维修维护项目，解决提高消防救援队伍火灾预防、扑救和应急救援能力的问题。 年度绩效目标为：2023年12月前完成消防站场库室改造及维修维护。 数量指标包括：维修改造面积； 质量指标包括：验收合格率； 时效指标包括：支出及时率； 成本指标包括：项目成本支出率； 社会效益指标包括：环境安全保障率； 可持续影响指标包括：提高消防救援队伍火灾预防、扑救和应急救援能力； 服务对象满意度指标包括：消防救援人员满意度。 评审认为，绩效目标设置方面总体目标和年度目标较为明确，与项目工作内容、工作计划相符；绩效指标设置方面，能够设置相关指标对项目总体工作目标进行衡量，但指标设置不够细化，有待完善。如验收合格率等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目评审过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受乳源瑶族自治县消防救援大队委托，大成工程咨询有限公司于2023年9月组建评审组对该项目进行审核。评审认为：项目申报材料较为完善，申报表填写较为详细，项目立项依据充分，实施方案较为可行，绩效目标较为明确，但申报材料依然存在下列问题： 1、项目绩效目标方面，绩效目标设置较为明确，与项目工作内容和工作计划等相符，但绩效指标未能体现项目，如验收合格率等 2、项目申报材料方面，项目申报表内容填写较为详细充实，但项目管理制度中对项目成果验收质量说明不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、评审总体结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审认为：申报材料较为完整，但内容有待细化，申报表填写情况较好，项目立项依据充分，项目方案较为合理可行，目标设置基本符合绩效目标管理要求。 项目2023年申请资金62.00万元，预算支出内容和资金进度安排较为明确，总体上预算基本合理，不予核减。建议进一步完善预算资金测算内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  | 1、优先选择√ 2、可选择□ 3、慎重选择□ |  |  |  |  |  |  |
| 评审机构 |  | 大成工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组评审 |  | 评审专家组名单 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  | 单位 |  |  |  | 职称/职务 |
|  |  | 张毅 |  | 大成工程咨询有限公司 |  |  |  | 一级造价工程师 |
|  |  | 杨永丽 |  | 大成工程咨询有限公司 |  |  |  | 注册造价工程师 |
|  |  | 王书定 |  | 大成工程咨询有限公司 |  |  |  | 注册造价工程师 |
|  |  | 评审日期：2022年9月8日 |  |  |  |  |  |  |

专家评审意见表

项目名称：地方财政消防站场库室改造及维修维护项目

| 评审规则 | 评审结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项的必要性 | 非常必要□ | 必要√ | 必要性一般□ | 必要性差□ |
| 实施方案的可行 | 可行□ | 较可行√ | 基本可行□ | 不够可行□ |
| 预算内容的经济合理性 | 经济合理√ | 较经济合理□ | 基本经济合理□ | 不够经济合理□ |
| 预算依据的充分性 | 充分□ | 较充分√ | 一般□ | 不够充分□ |
| 综合评审意见 一、立项依据充分 项目立项依据充分，通过财政资金对大队消防站场库室改造及维修维护的支持，将能有效提高消防救援队伍火灾预防、扑救和应急救援能力，为实现经济社会快速发展，构建和谐社会、保障人民群众安居乐业将发挥积极的作用，项目具有重要性和紧迫性，且经济效益较好。 二、项目方案实施可行性 项目方案较为可行。第一，项目负责人员及其相关责任安排较为明确，项目实施具有相关人员保障；第二，项目实施方案较为清晰，明确了项目时间进度，资金进度和资金安排较为详细；第三，项目主要通过委托总队招标，能够保障项目一定程度上的实施质量。但其内容有待进一步细化，并成立项目领导小组统筹安排项目实施。 三、组织实施能力与条件 项目组织实施能力与条件较好。第一，项目实施各阶段有内部人员安排，且主要通过总队公开招标的方式进行，具有相关技术保障，能够推动项目顺利进行；第二，项目相关管理制度保障较为完善，能够保障项目资金的使用安全。但建议明确项目验收的标准，以保障工程质量和采购的质量。 四、项目绩效目标合理性与明确性 绩效目标设置方面，总体目标和年度目标较为明确，与项目工作内容、工作计划相符；绩效指标设置方面，能够设置相关细化和量化指标对项目总体工作进行衡量，但指标合面性有待完善，本项目主要为采购项目，对于建设内容缺少衡量指标，如验收合格率等。 五、预算支出计划的合理性 项目2023年申请资金62.00万元，预算支出内容和资金进度安排较为明确，总体上预算基本合理，不予核减。建议进一步完善预算资金测算内容。 |  |  |  |  |

日期：2022年9月8日