附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

消防站场库室改造及维修维护经费62万元，用于完善消防站场库室改造，满足消防员入住、训练等要求，保证消防指战员正常作息作训。完成训练塔日常检测及维修维护，保证消防指战员作训安全及营区安全。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 按实际发生额向单位领导申请，报批审核后制单，向县财政局提供费用审批表，申请财政授权支付。合理安排消防站营区改造费用，满足正常安全作战训练要求，保证消防指战员作训安全及营区安全。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评等级95分，过程、产出指标有扣分，其余项均满分。项目立项论证决策充分，目标设置完整、合理、可衡量，保障措施制度完整、计划安排合理；资金到位率及资金支出率99.58%，资金分配合理；资金管理规范，资金支出率99.58%；事项管理实施程序规范，监管有效；预算及成本控制到位；完成进度及完成质量均基本达标；经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标均完成；服务对象满意度100%；本项目佐证材料为乳源县消防救援大队关于改造和修缮部分场库室的请示、韶关市消防支队关于乳源瑶族自治县消防救援大队屋面防水修补项目的批复、乳源瑶族自治县消防救援大队改造和修缮部分场库室预算表、消防站场库室改造及维修维护经费支出明细表、乳源瑶族自治县消防救援大队屋面防水修补工程投标总价。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

本项目资金总投入62万，已完成61.74万投入，完成率为99.58%。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 本项目实际支出61.74万，具体用于完善消防站场库室改造，满足消防员入住、训练等要求，保证消防指战员正常作息作训，本年度已执行项目预算99.58%，完成预算支出99.58%。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 项目的绩效目标已基本完成，按规定执行，完成消防站场库室改造，满足消防员入住、训练等要求，保证消防指战员正常作息作训。完成训练塔日常检测及维修维护，保证消防指战员作训安全及营区安全。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 加强消防组织建设，保证灭火及时，满足正常安全作战训练要求，提高火灾扑救和应急救援能力，增强火灾预防、扑救和应急救援能力，保证大中队执勤力量战备，维护乳源人民人身财产安全，维护乳源治安，保证社会的可持续发展。

- 存在问题。

- 项目基本完成，剩余金额为工程质保金。

三、改进意见

下一步工作加强资金管理，合理安排年度预算资金，提前安排项目，及时跟进标兵建设进程。保证标兵中队建设项目资金申请及时，确保完成标兵建设资金正常使用，推动营区标兵化管理，创建全省基层建设标兵中队，提高火灾扑救和应急救援能力。

四、其他需要说明的情况

无。