附件4-1

乳源瑶族自治县林业局财政支出项目

绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县林业局，正科级机关单位，为乳源瑶族自治县人民政府行政工作部门，主要负责林业改革、调处林权权属、国土绿化、森林资源保护、野生动植物资源保护以及森林、湿地、各类自然保护地监督管理等工作。

（二）项目实施主要内容。

乳源瑶族自治县环县城山体林相提升改造（第一期）项目，建设地点为环县城山体山脊线视线2公里内，对五个重要景观节点（京珠高速出口匝道路段、丽宫路出入口段、世界过山瑶民族风情园周边、八一民族小学旁、鲜明桥路口和二九一路口）进行林相升级改造，对原生杂乱杂灌进行割除、换土回填，交叉栽植乔、灌木。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

圆满完成项目预期目标，我局自评100分。

前期工作：1.立项论证充分，资金投向和结构合理,符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标；2.目标设置包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，具体化到指标及其目标值；3.保障措施明确；4.已落实部分资金。

实施过程：资金支出、项目实施过程规范，不定期对项目进行检查、监控等管理。

项目绩效：项目绩效目标均已达成。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目施工费用经财审后核减至1755.59万元，均为地方配套资金。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

截至目前，项目已支出施工费868.88万元，支出率达49.5%。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

带动就业人数约300人，对改善县城周边森林林相、推进县城周边生态环境修复均有明显效益。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

项目投资的改善县城周边森林林相、推进县城周边生态环境能够对扩大国土绿化面积，提升森林质量，提升森林碳汇能力，带动就业人数等方面具有提升效果。

（二）存在问题。

因项目未安排专项资金，资金缺口较大。

三、改进意见

加强与财政部门沟通，积极争取资金。

四、其他需要说明的情况

无。