乳源瑶族自治县环县城山体林相提升

概念性规划项目计划书

广州市科城规划勘测技术有限公司

2020.03

目   录

1项目背景	1

2项目范围	2

3工作思路	2

3.1现状调研	3

3.2规划解读	3

3.3规划目标及策略	3

3.4提升思路	3

3.5实施项目库及保障措施	4

4项目计划安排	4

4.1时间安排	4

4.2人员安排	4

5规划费用	5

1项目背景

1.1“森林城市”大背景下广东省启动了全域创建森林城市工作，大力推动森林县城、森林乡镇、森林村庄建设。

森林城市以“有路皆绿、有城皆绿、有村皆绿”为目标，提倡以乡土树种为主，通过乔、灌、藤、草等植物合理配置，营造各种类型的森林和以树木为主体的绿地，形成以近自然森林为主的城市森林生态系统。

乳源瑶族自治县积极响应韶关全力打造全省乃至全国首个全域国家森林城市地级市的工作目标的号召，提出紧紧抓住“大地植绿，心中播绿，全民享绿”主题，围绕“让森林走进城市，让城市拥抱森林”宗旨，努力实现组织动员全体市民共建共享生态建设成果的工作目标。

1.2韶关市提出要求把大力发展旅游业作为实现全面建成小康社会的重要抓手。通过紧抓“大丹霞、大南华、大南岭、大珠玑”四大重点工作，以点带面，带动区域旅游经济发展。

乳源瑶族自治县将以“大南岭”为龙头，借力“世界过山瑶之乡”少数民族风情，以及特色小镇和乡村田园综合体建设，引领“大南岭、大峡谷、大云门、大瑶寨、大南湖”五大景区发展，将乳源建设成为国内乃至国际著名的全域旅游目的地。

本项目通过乳源瑶族自治县环县城绿化提升规划提升乳源瑶族自治县整体城市品质，提升城市旅游竞争力。

1.3县委召开十一届二次全会，明确提出了“加快生态发展，建设美丽乳源”的目标

坚持实施“生态立县、工业强县、农业稳县、旅游旺县、科教兴县”发展战略，强力推进“生态保护、绿色工业、生态农业、特色旅游、生态人居、生态文化”六大工程，全面提升党的建设科学化水平，全力加快生态发展，建设美丽乳源。

本项目将立足乳源瑶族自治县实际情况提出规划提升策略，推动城市环境质量持续优化，市民幸福感持续增强，并推动乳源全域旅游建设发展。

2项目范围

乳源瑶族自治县位于韶关市区西部，东邻韶关市武江区，西连清远市阳山县，南毗清远英德市，北与乐昌市接壤，西北角与湖南宜章县相依。

本次规划方案以县城南环路及北环路沿线重要景观节点为研究对象。乳源县城中心城区面积约为2100公顷，其中建成区面积约为1555公顷，此次绿化提升面积约为545公顷。

图1-1规划节点分布图

3工作思路

3.1现状调研

通过对乳源瑶族自治县的基础条件进行分析、其中包含现状植被情况、种植土壤情况、灌溉水源情况、特色文化资源、土地权属等，采用实地调研，现场座谈、问卷调查等方法，充分了解当地居民及有关部门领导的实际诉求及县城未来的发展期望，解决乳源县山体林相单一，黄土裸露严重，绿化景观风貌欠佳等问题。

3.2规划解读

梳理乳源县上位规划，根据规划对乳源县的发展定位，从未来县城发展的角度，如何利用本次绿化提升作为契机，小投入换取县城较大的风貌变化是本次工作的重中之重。

同时，在落实城市规划的各项指标基础上，落实全域旅游的规划理念，通过绿化风貌的提升，利用植物造林造景色的手法，形成景色别致，色彩斑斓的景观视觉冲击，从而带动乳源县的全域旅游发展。

3.3规划目标及策略

参考国内外优秀案例，总结经验，明确未来乳源县在绿化景观方面的发展定位及目标，结合乳源县县城发展路径以及与周边县市的旅游产业的联动，制定切实可行的规划策略及实施路径。

3.4提升思路

针对县城绿化空间存在的最主要的三种类型提出不同的规划方案：

（1）对于现状黄土裸露及岩石裸露严重的区域，采用生态植草网护坡、人工草籽护坡、石笼护坡等方式进行生态修复，达到整体覆绿的效果。部分重要节点可种植开花攀藤植物，如炮仗花、勒杜鹃等渲染氛围。

（2）对交通区位重要、县城重要区域、对外展示效果好及种植基础条件良好（有灌溉水源、后期管养便利）的节点，采用市政绿化的标准进行打造。选取花色鲜艳的乔木作为主景树，部分节点可增加具有瑶族文化特色的雕塑景观小品，彰显乳源县的文化特征。

（3）乳源县城四面环山，作为县城的绿色生态屏障，目前存在林相单一，景观辨识度较差等问题。因此，本次规划将以改变乳源县整体绿化形象作为目标，在主要高速经过可视面、临近县城的山体等区域，采用小苗种植的方式种植景观开花及色叶植物。利用3-5年的种植期，多次补给的方式形成较大规模的山林景观。

3.5实施项目库及保障措施

为了更有效的落实规划方案，我们将提出详细的近、中、远期三期建设项目库。明确各项项目的建设时序、建设规模、实施主体及工程投资等内容。

最后根据规划方案划分出的三种不同类型的绿化提升方式，提出相应的管养标准及管养技术要求，达到长远规划，精细化管理的目标。

4项目计划安排

4.1时间安排

本项规划研究预期总时间控制在1个月，总体安排建议如下：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状调研阶段及初步构思 | 包括资料收集、相关调研、整理分析信息资料等工作。 | 1周 |
| 2 | 初步成果 | 结合工作内容，提出项目目标及定位、具体规划建设策略等，形成PPT汇报文件，进行沟通讨论。 | 1周 |
| 3 | 中期成果 | 深化研究方案，根据初步成果甲方意见进行修改，提交中期成果。 | 1周 |
| 4 | 最终成果 | 根据最终意见，修改完善形成项目最终成果。 | 1周 |

4.2人员安排

为保证本项目高质量完成，由所内领导及负责人牵头，在院领导和多位高级工程师指导下进行统筹安排，结合我司各类专业技术人才，形成一支富有经验和创造力的规划研究团队，为项目提供高起点、广视角的设计服务。主要技术人员名单如下：

表1-1项目参与人员名单

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 承担职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 孟丹 | 城市规划 | 高级工程师/注册规划师 | 设计总监/技术负责人 |
| 02 | 张留昆 | 城市规划 | 高级工程师/注册规划师 | 总规划师/技术负责人 |
| 03 | 黄金 | 城市规划 | 高级工程师/注册规划师 | 副总规划师/规划主要参与人 |
| 04 | 熊先华 | 城市规划 | 高级工程师/注册规划师 | 景观事业部总经理 |
| 05 | 欧阳文琪 | 景观专业 | 中级工程师/景观规划师 | 所长/专业负责人 |
| 06 | 姜贻昌 | 城市规划 | 城市规划师 | 项目组成员 |
| 07 | 王坤 | 城市规划 | 城市规划师 |  |
| 08 | 王毅 | 风景园林 | 景观设计师 |  |
| 09 | 陈浩来 | 风景园林 | 景观设计师 |  |
| 10 | 林晓霞 | 景观设计 | 植物设计师 |  |
| 11 | 秦绪福 | 道路专业 | 高级工程师 | 专业协作成员 |
| 12 | 叶亮 | 市政专业 | 高级工程师 |  |

5规划费用

依据《广东省城市规划收费标准的建议-行业指导价（2003年）》，控制性详细规划中的城市一般地区规划费3000元/公顷（详见附件表1）。

此次绿化提升面积约为545公顷，因此项目规划阶段费用为545*3000=163.5万元；本次规划深度为控制性详细规划的概念规划阶段，根据不同阶段的概念规划按其相应阶段规划收费的40%-60%计费（详见附件表2）。本次取值30%，最终费用为163.5*0.3=46.05万元，取整46万元（大写肆拾陆万元整）。

附件：《广东省城市规划收费标准的建议-行业指导价（2003年）》

表一：

表二：