附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

重点建设项目管理办公室主要职责是：规划重点项目布局；拟订县重点项目年度投资计划；综合协调重点项目建设，督促检查县重点建设项目计划执行；协调处理县重点项目建设实施过程中的重大问题，提出县重点项目管理政策建议；负责相关行业和县政府贯彻执行国家投资政策和规定的检查工作；指导协调政府与社会资本合作模式的县级项目推进工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

我局该项目资金按事项完成进度支付资金，事项支出及会计核算均按规范合规处理。我局为保证专项资金的使用合规有效，建立了有效管理机制，对于项目建设开展了定期检查。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目绩效自评机制对整个项目的实施进行了整体跟踪，自评得分100分，自评等级为优。根据乳财[2023]4号 关于批复2023年部门预算的通知

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、2023年初预算批复重点项目工作经费150000元，根据乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《乳源瑶族自治县2023年压减部门预算支出工作方案》的通知要求，本单位按照文件要求压减了147元，实际投入149853元。。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明：完成4个季度重点项目开竣工活动费用约12.5万元，下乡补贴及差旅费用1万元，招商引资接待费约1.48万元。支出进度达到100%。2023年安排县重点建设项目67个，总投资248.31亿元，全年完成投资38.77亿元，完成年度投资计划的95.72%。其中，新建项目30个，年度计划投资15.08亿元，完成投资11.09亿元；续建项目37个，年度计划投资25.42亿元，完成投资27.68亿元。省、市重点项目23个，年度计划投资22.57亿元，完成投资24.3亿元，完成年度计划107.69%。，全力推动县域经济高质量发展

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

（1）经济效益指标：长期持续对我县经济向好影响。

（2）政治效益：项目平稳发展的推动社会政治的稳定。

（3）社会效益：项目的推动改善当地社会投资环节及提高生活水平；获上级表扬。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

（二）存在问题。

本单位暂无存在问题。

三、改进意见

加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实资金使用规范。

四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。