各学前教育专项经费支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

教育局在县委、县政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的正确指导下，以“建好每一所学校，办好每一所学校，全面提高教育体育质量”为目标，建立广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。创建学前教育普及普惠县（市、区），建立广覆盖、保基本、 有质量的学前教育公共服务体系，完成8050为2020-2025年工作目标，建设4所城镇公办幼儿园，增加学前教育学位1620个，减轻城镇聚集人口带来的学位供给压力。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据2020-2025年县域学位供给规划，县城片区拟建设东湖幼儿园，规划面积8000平方米，建设经费3600万元，设置15个教学班，学位450个；天井山小区幼儿园，规划面积2600平方米，建设经费2400万元，设置9个班，学位270个；附城幼儿园，规划面积7800平方米，建设经费3500万元，设置15个班，提供学位450个；世纪桐悦小区幼儿园，规划建筑面积1200平方米，设置6个班，提供180个学位。该笔资金404万元是学前教育省级专项资金，用于幼儿园建设项目，涵盖土建、设备、教玩具采购等方面。

及乡镇中心幼儿园办学条件提升项目，完善乡镇中心幼儿园园舍、设备等。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据学前教育经费的使用要求与2020-2025年学前教育学位供给方案，项目自评等级为合格，项目分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目的绩效目标（经济、政治和社会效益）。

改善教师、学生在校工作、学习与生活的环境

2、项目资金实际总投入情况。

2022-2023年各学前教育项目建设经费6000万元。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

项目实际支出6000万元，建设了东湖幼儿园和天井山小区幼儿园，建设经费为6000万元，该项目经费为专项债，用于专项债支付时效性特别紧凑，没按时支付则面临通报问责，导致404万元的学前教育专项资金无法形成支出。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

虽然专项资金没有使用，但项目推进顺利，建设了两所幼儿园，进一步提供城镇公办学位，满足入城居民的学位需求。 改善了教师与学生在园工作、学习、生活的环境，保障师生安全，保障社会和谐局面。

（二）存在问题。

目前，我县城镇公办学前教育学位供给仍不能满足群众的需求，目前公办学位占比约为37%，仍需建设两所幼儿园才能达到公办学位占50%这一指标。

三、改进意见

今后工作中，考虑专项资金的使用范围和支付时效性，让项目资金的使用发挥最大的效益。