乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

教育局在县委、县政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的正确指导下，以“建好每一所幼儿园，办好每一所幼儿园，全面提高教育教学质量”为目标，以建立和完善学前教育资源均衡配置的制度和长效机制为保障，巩固完善幼儿园校舍安全保障长效机制，支持幼儿园维修改造、抗震加固、改扩建幼儿园及其附属设施, 确保师生生命财产安全，依法履行教育职责，立足教育公平，实行城乡教育联动发展，不断推进区域之间、学校之间教育资源的均衡发展，注重规模与内涵发展并重，推动我县基础教育工作健康、协调、持续、快速发展。目前，部分幼儿园基本办学条件和生活设施不达标。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

教育局的计财股作为专门的项目实施组织机构，根据《广东省财政厅关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》(粤财债[2023]8号)及县配套资金文件要求，结合2023年幼儿园新建、改造方案，做好与幼儿园及相关单位的联络工作，保障了项目的正常实施；利用《 乳源瑶族自治县镇中小学财务管理制度改革工作方案》（乳科教【2016】3号）、《关于加强学校基建修缮项目工程管理的规定〉（乳科教[2007]49号）、《关于进一步规范我县行政事业单位政府采购及消费支出管理的通知》（乳发办【2014】2号），对项目的实施进行制度措施的保障。完成了部分幼儿园的新建、维修、改造，具体如下：

1、天井山小区幼儿园建设项目工程款

2、天井山小区幼儿园厨房改造项目设备采购预付款

3、天井山小区幼儿园信息化建设项目

4、天井山小区幼儿园教学设备采购项目

5、天井山小区幼儿园建设项目配电工程

6、东湖幼儿园建设项目工程款。

7、东湖幼儿园配电工程

8、附城幼儿园建设项目设计费等。

县部门预算资金已全部到位，资金实行财政专户管理，按项目的进度进行支付，所有项目的支出记录完整、规范，凭证合格有效；项目学校对项目的结果进行结算及验收；教育局计财股及监理公司及学校对项目的实施过程进行监管；根据预算控制成本，按预算、按质、按量的完成项目的实施，进一步健全全过程预算绩效管理机制，确保财政资金安全有效，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据2023年1月地方政府新增债券转贷资金使用要求与2023年幼儿园新建、改造方案及项目实施的实际情况，项目自评等级为优秀，项目分数为98分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

2023年乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程项目1500万元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

| 序号 | 拨付单位 | 项目名称 | 申拔(付款)金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天井山小区幼儿园 | 建设项目工程款 | 1500000 |
| 2 | 天井山小区幼儿园 | 厨房改造项目设备采购预付款 | 140800 |
| 3 | 天井山小区幼儿园 | 建设项目工程款 | 1100000 |
| 4 | 天井山小区幼儿园 | 信息化建设项目 | 498500 |
| 5 | 天井山小区幼儿园 | 教学设备采购项目 | 993000 |
| 6 | 天井山小区幼儿园 | 教学办公设备采购项目（电脑、打印机等） | 350000 |
| 7 | 天井山小区幼儿园 | 教学办公设备采购项目（家具） | 79111 |
| 8 | 天井山小区幼儿园 | 教学办公设备采购项目（空调） | 143000 |
| 9 | 天井山小区幼儿园 | 教学办公设备采购项目（空调） | 22577 |
| 10 | 天井山小区幼儿园 | 教学办公设备采购项目（空调） | 9900 |
| 11 | 天井山小区幼儿园 | 厨房改造项目 | 328700 |
| 12 | 天井山小区幼儿园 | 环境治理和环境检测费用 | 18379.97 |
| 13 | 天井山小区幼儿园 | 建设项目配电工程 | 380000 |
| 14 | 天井山小区幼儿园 | 校园文化建设项目 | 200000 |
| 15 | 天井山小区幼儿园 | 建设项目-设计服务费 | 16000 |
| 16 | 天井山小区幼儿园 | 户外活动设施设备采购项目 | 320754 |
| 17 | 天井山小区幼儿园 | 室外提升工程项目 | 380000 |
| 18 | 天井山小区幼儿园 | 窗帘制作安装工程 | 87498 |
| 19 | 天井山小区幼儿园 | 建设项目工程款 | 812775.7 |
| 20 | 天井山小区幼儿园 | 建设项目配电工程 | 45628.7 |
| 21 | 天井山小区幼儿园 | 供水管道安装工程 | 23118.82 |
| 22 | 东湖幼儿园 | 建设项目配电工程 | 44400 |
| 23 | 东湖幼儿园 | 校园附属设施工程 | 13561.98 |
| 24 | 东湖幼儿园 | 校门大门护栏和露天停车场工程 | 2583.33 |
| 25 | 东湖幼儿园 | 建设项目配电（应急备用柴油发电机级附属安装工程） | 19680 |
| 26 | 东湖幼儿园 | 建设项目工程款 | 2323265 |
| 27 | 东湖幼儿园 | 建设项目监理服务费 | 80000 |
| 28 | 东湖幼儿园 | 建设项目全过程造价咨询服务费（结算阶段咨询费） | 120000 |
| 29 | 东湖幼儿园 | 建设项目质保金 | 767081 |
| 30 | 附城幼儿园 | 建设项目设计费 | 225000 |
| 31 | 附城幼儿园 | 教学楼拆除项目（附城幼儿园建设项目选址） | 100000 |
| 32 | 教育局 | 县学前教育质量提升工程项目咨询服务费 | 5000 |
| 33 | 桂头镇中心幼儿园 | 外墙维修工程 | 80000 |
| 34 | 桂头镇中心幼儿园 | 外墙维修工程 | 56397 |

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

新建了1公办幼儿园和改造了1所幼儿园，购买了幼儿园设施设备和配套的附属设施，增加720个公办幼儿园学位。 项目的实施，满足人民日益增长的美好生活需要，保障社会和谐局面。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。项目的实施，增加了项目的使用年限。

（二）存在问题。

目前，我县幼儿园的设施、设备等办学条件还存在一些差距

三、改进意见

今后工作中，考虑各幼儿园的实际需求，根据轻重缓急原则，让项目资金的使用发挥最大的效益。

乳源瑶族自治县教育局

2024年3月22日