附件5

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县地方公路事务中心）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源县地方公路事务中心是主管全县地养公路工作的副科级事业单位，由办公室、养护股、财务股、安全股、基建股5个股室组成。乳源地方公路事务中心2023年管养公路总里程为1442公里。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 完成全年全县1442公里地方公路日常养护，项目于2023年1月开工，于2023年12月完工。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

对完成全年全县1442公里地方公路日常养护，在资金方面资金到位情况及时，拨付工作效率高，拨付手续符合规范，资金支出率100%。项目得到沿线居民、企业的一致好评和支持，自评分100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目2023年安排资金242万元，属于县级资金。资金用于全县地方公路1442公里日常养护。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

到目前止，项目实际支出情况：总支出242万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

该项目2023年1月份开工，2023年12月份完工，按计划工期完成，优良中路率达80%，从开工到完工无安全事故等问题，完成了年初的绩效目标。

①社会效益

按照《广东省公路养护技术规则》提高我局管养1442公里公路养护水平，改善公路路况。

经济效益

项目的实施，需投入机械、人工及砂石等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。路线养护后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。分。

③环保节能

项目是在路线养护项目实施，对环境影响不大。

④可持续发展

项目完成后，继续对该项目路段进行后续养护管理。在可以绿化的路段继续绿化，美化公路环境。项目的实施，改善道路安全服务水平。消除公路安全隐患，效果明显。

（二）存在问题。一是我县地处石灰岩高寒山区，地域面积较大，地理条件复杂，大部份农村公路处在嵩山峻岭之中，养护难度大、养护成本高、资金缺口较大，资金不足成为我县农村公路养护的最大瓶颈；二是一些村民法律意识不强，占用公路和破坏公路设施现象时有发生；四是一些村民安全意识淡薄，临时乱堆乱放建筑材料等杂物阻碍公路安全通行情况经常出现；四是现行的农村公路还没有形成一套完整、规范、操作性强的养护模式，这些都是有待于在今后工作中继续探讨解决的问题。

三、改进意见

在今后工作中，我中心将继续加强行业管理，完善农村公路管养工作机制，推进农村公路管理养护常态化、规范化、制度化进程，着重抓好五个方面工作：一是继续加强管养行业的领导，完善相关制度，积极探讨可操作性强、效益好的管养模式；二是继续加强宣传力度，营造全社会关心支持农村公路建设和管养氛围；三是继续加强业务培训，不断提高管养行业人员的管理和业务水平；四加强与相关单位部门联系，争取各有关单位的支持协助，不断推进农村公路各项事业的健康发展。