附件5

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县地方公路事务中心）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源县地方公路事务中心是主管全县地养公路工作的副科级事业单位，由办公室、养护股、财务股、安全股、基建股5个股室组成。乳源地方公路事务中心2023年管养公路总里程为1458.787公里，其中，省道105.284公里，县道426.93公里，乡道476.205公里，村道450.368公里。

- 项目实施主要内容及实施程序。

乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程项目路线全长2公里，采用原路四级公路标准，对旧路面进行改造，加铺沥青混凝土，局部路段进行拓宽，增设排水设施，交通工程及沿线设施，以及部分路线交叉采用加铺转角处理。

乳源县Y900线安全隐患整治工程对四个弯道进行扩宽，全长295米。路面宽度7.5米，路面结构形式采用水泥混凝土路面，主要建设路面、排水、标志标线工程。

乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）工程项目起点桩号K1+110,终点K6+162,终点位于大桥镇铁龙头村，路线全长 5.052 公里。公路等级为四级公路，设计速度20Km/h的标准设计。

乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程起点接S250线，路线整体呈南北走向，起点桩号K0+000，终点接乳源瑶族自治县云门山至东阳光旅游公路K3+460处，终点桩号K0+660，路线全长 0.66公里。公路等级为三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，设计速度30Km/h的标准设计。

完成水毁修复工程项目完成受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程，工程主要增设路基片石混凝土挡土墙14264m³，修复路面3312平方米、修复护栏754米、涵洞15座、水沟200米。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

对完成水毁修复工程项目受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程；乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程；Y872线窄路基路面扩宽及安防工程；云门五季至东阳光公路新建工程。在资金方面资金到位情况及时，拨付工作效率高，拨付手续符合规范，资金支出率100%。项目得到沿线居民、企业的一致好评和支持，自评分100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目2023年安排资金1000万元，属于县级资金。资金用于水毁修复工程项目受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程；乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程；Y872线窄路基路面扩宽及安防工程；云门五季至东阳光公路新建工程。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目共安排资金1000万元，实际拨付1000万元，拨付率为100%，其中：乳源县S258线、X358线水毁修复工程完成拨付进度款70万元、乳源县Y932线必背至王茶公路水毁修复工程完成拨付进度款80万元、乳源县Y845线、Y933线、Y959线K0+600段、Y937线、Y579线K1+000段、X326线游溪—茶坪段水毁修复工程完成拨付进度款170万元、乳源县X326线桂头至游溪K9+880-K26+500段水毁修复工程完成拨付进度款30万元、2022年乳源县省道S249线秀水-桂头水毁修复工程完成拨付进度款70万元、乳源县S249线k105+300-K105+340段水毁抢修工程完成拨付进度款30万元、乳源县Y905线、Y902线、C613线水毁修复工程完成拨付进度款40万元、2022年乳源县Y882线、Y898线、Y938线水毁修复工程完成拨付进度款40万元、乳源县Y900线安全隐患整治工程完成拨付进度款77.5198万元、乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程完成拨付进度款200万元、乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程完成拨付预付款92.4802万元、乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程完成拨付预付款100万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

（1）数量指标

- 支持水毁修复工程8个（乳源县S249线k105+300-K105+340段水毁抢修工程、2022年乳源县省道S249线秀水-桂头水毁修复工程、2022年乳源县Y882线、Y898线、Y938线水毁修复工程、乳源县Y845线、Y933线、Y959线K0+600段、Y937线、Y579线K1+000段、X326线游溪—茶坪段水毁修复工程、乳源县X326线桂头至游溪K9+880-K26+500段水毁修复工程、乳源县S258线、X358线水毁修复工程、乳源县Y905线、Y902线、C613线水毁修复工程、乳源县Y932线必背至王茶公路水毁修复工程），支持路面扩宽及改造工程2个（乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程、乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程），支持旅游公路新建工程1个（乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程），支持支持安全隐患整治工程1个（乳源县Y900线安全隐患整治工程）。

（2）质量指标

- 道路设计及施工均按现行的国家有关建筑设计规范和行业标准实施。

（3）时效指标

按期完成投资目标任务

（4）效益指标

- 道路的畅通水平、安全水平得到了有效提升，基本公共服务水平得到了显著提升，村民的交通运输状况得到了明显改善。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 对生态环境无不良影响，村民的出行条件及安全得到了明显的改善，对周边的经济发展起到了明显的促进作用。提高村民的生活质量，改善了居住环境，让便民工程深入人心。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

现阶段我县大部分农村公路建设年份超过设计使用年份15年，路况水平养护资金的长期供给不足和未来供给的不确定性增加，已成为制约公路养护高质量、可持续发展的关键制约因素，长此以往将导致公路及其设施技术状况不断下降，人民群众安全便捷出行受到影响。

三、改进意见

在今后工作中，我中心将继续加强行业管理，完善农村公路水毁工作机制，推进农村公路水毁修复工程规范化、制度化进程，着重抓好三个方面工作：一是继续加强行业的领导，完善相关制度；二是继续加强业务培训，不断提高水毁修复行业人员的管理和业务水平；三是加强与相关单位部门联系，争取各有关单位的支持协助，不断推进农村公路各项事业的健康发展。