附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县土地储备中心成立于2015年，为正股级行政单位，主要职能：贯彻执行土地储备的法律法规，负责土地储备工作，代表县政府持有储备土地，经县政府批准，可由县土地储备中心授权相关部门使用储备土地。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

土地出让前需对地块进行的工作（含土地评估、土地测量、用地报批、森林植被恢复费、土壤污染前期工作等）。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本次项目绩效自评等级为优，自评分数为92分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

资金主要用于用于土地出让前需对地块进行的工作（含土地评估、土地测量、用地报批、森林植被恢复费、土壤污染前期工作等）。项目资金实际总投入为0 元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

2023年项目资金预算 2,000,000 元，实际支出0元。项目资金支付率低的原因在于：本年度征收地块进度缓慢；本年度财力紧张征地资金未能及时保障。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

无

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

无

（二）存在问题。

暂无

三、改进意见

无

四、其他需要说明的情况

无。