附件4-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县土地储备中心成立于2015年，为正股级行政单位，主要职能：贯彻执行土地储备的法律法规，负责土地储备工作，代表县政府持有储备土地，经县政府批准，可由县土地储备中心授权相关部门使用储备土地。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

主要用于征收土地工作经费（含征地工作经费、自然资源局征地管理费、聘请人员工资及相关奖励资金、餐费及车辆开支和日常办公经费）。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本次项目绩效自评等级为优，自评分数为92分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

主要用于征收土地工作经费（含征地工作经费、自然资源局征地管理费、聘请人员工资及相关奖励资金、餐费及车辆开支和日常办公经费）。项目资金实际总投入为 925,017.00 元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

2023年项目资金预算930,000.00 元，实际支出925,017.00 元。项目资金支付率低的原因在于：本年度征收地块进度缓慢；本年度财力紧张征地资金未能及时保障。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

已完成乳城镇2012-2022年各重点项目征地未完成部分待支付征地拆迁补偿款（城区小学项目、乳源县C690线新大坪至新坪项目、丽宫温泉开发租用高涧塘村鱼塘项目、东阳光璞泰来项目等）的支付。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

按照审核流程及时发放征地拆迁补偿款，群众满意度高，没有造成社会不公而引起纠纷、上访等，不会影响环境、生态发展，资金使用做到专账管理，专款专用，更好的服务经济社会。

（二）存在问题。

征地项目历年往来资金未结算，征地资料档案未归档，土地收储管理不规范。

三、改进意见

严把送审资料核查关和质量关，加快审核进度；加强业务指导，确保依法依规开展征收工作。

四、其他需要说明的情况

无。