附件4-1

地质灾害防治绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

乳源瑶族自治县国土局成立于1986年，2019年更名为乳源瑶族自治县自然资源局，为正科级行政单位，主要职能：贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，合理利用和保护土地资源。

（二）项目实施主要内容及实施程序

完善监测预警体系，做好日常巡查，加强与地质队的交流合作，每年核销治理上年度在册地质灾害隐患点的10%。

（三）简述项目自评等级和分数

本次项目绩效自评等级为优，自评分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

项目总共投入720000元，实际支出719727元。实际支出为：一是地质灾害治理点所需工程监理费及监测费、竣工验收评审费、设计费等建安工程费以外费用的支付;二是2023年需开展年度地质灾害演练及避险应急处置费、2022年及2023年发放监测员补助费用;三是地质灾害日常工作经费（地质灾害隐患点信息牌制作安装费、值班应急物资购买费）。

通过项目的实施，全面开展隐患点群测群防，建立在册隐患点群测群防体系和有效监测预警体系，提升了监测员和地灾防治工作人员防灾识灾能力，开展了3个地质灾害隐患点治理工程，其中完成1处（乳源瑶族自治县乳城镇金狮南路崩塌地质灾害治理工程），2处正在开展（东坪镇新村村委会斜岭滑坡地质灾害隐患点、县垃圾填埋场地质灾害隐患点）；2023年度开展实施核销在册地质灾害隐患点工作，到2024年完成核销共7处。

项目目前尚未发现存在问题。

三、改进意见

加快推进地质灾害治理项目的竣工验收工作。