附件5

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县地方公路事务中心）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源县地方公路事务中心是主管全县地养公路工作的副科级事业单位，由办公室、养护股、财务股、安全股、基建股5个股室组成。乳源地方公路事务中心2024年管养公路总里程为1458公里，其中，省道105公里，县道426公里，乡道476公里，村道450公里。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 该项目为乳源瑶族自治县X865线县道网改造工程，位于大桥镇，起点于均容村，沿旧路经塘华村，下穿京港澳高速、武丰村、终点至田寮下，路线全长11.795公里。全线原则按三级公路，设计速度20Km/h的标准设计。困难路段按“可采用单车道，应合理设置错车道，保证会车视距，确保错车行车安全”的原则实施。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

乳源瑶族自治县X865线县道网改造工程基建程序齐全，管理制度完善，施工现场严格按照现行的国家有关建筑设计规范和行业标准实施。进度款拨付在资金到位情况下及时完成，严格执行费用支出制度，拨付工作效率高，拨付手续符合规范，资金支出率87%。项目对生态环境无破坏，得到沿线居民、企业的一致好评和支持。项目自评得分为96分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目2023年安排资金676万元，其中536万元为中央下达资金，140万元属于省级涉农资金。该项目中央下达资金536万元已按施工进度拨付了447万元，省级涉农资金140万元已全部按进度拨付了乳源瑶族自治县X865线县道网改造工程进度款中。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

项目实际支出情况：2023年总支出587万元，其中中央下达资金拨付了447万元，省级涉农资金拨付了140万元，均用于拨付乳源瑶族自治县X865线县道网改造工程进度款。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

（1）数量指标

- 2023年完成路基建设11.795公里，完成路面建设11.795公里。

（2）质量指标

- 道路设计及施工均按现行的国家有关建筑设计规范和行业标准实施。

（3）时效指标

按期完成投资目标任务

（4）效益指标

- 道路的畅通水平、安全水平得到了有效提升，基本公共服务水平得到了显著提升，村民的交通运输状况得到了明显改善。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 对生态环境无不良影响，村民的出行条件及安全得到了明显的改善，对周边的经济发展起到了明显的促进作用。提高村民的生活质量，改善了居住环境，让便民工程深入人心。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

- 无

三、改进意见

无