附件4-1

乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设

项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县隶属广东省韶关市，位于广东省北部、韶关市区西部，东邻韶关市武江区，西连清远市阳山县，南毗清远英德市，北与乐昌市接壤，西北角与湖南宜章县相依，是广东省3个少数民族自治县之一。2020-2022年乳源瑶族自治县分别实现一般公共预算收入5.65亿元、6.13亿元和5.24亿元，政府性基金收入分别为2.26亿元、2.52亿元和1.57亿元。

乳源瑶族自治县2020-2022年财政经济数据

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目的实施单位和主管部门均为韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会（简称“区管委会”或“项目单位”），负责项目的发行准备、信息披露、监督项目资金使用和实施、项目管理与实施质量把控、督促项目建设单位及时上缴收益用于还本付息等。项目单位委托乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司、安之源建设有限公司作为代建单位，负责项目具体建设工作。项目按照高新区提出议案一县政府常务会议(县政府投资联席会议)通过一可研一立项一设计一预算一预算财审一招标一施工(监理)一验收一结算一结算审定(县财政局投资评审中心或有相应资质的第三方)程序实施。

- 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目已获得项目审批监管平台代码：2110-440232-04-01-486222。

- 2021年10月15日，乳源瑶族自治县发展和改革局出具《关于乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设可研报告的批复》（乳发改字〔2021〕282号），同意立项实施该项目。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目绩效评价得分96分，绩效评价为优秀。

- 总体上取得良好成效：解决园区企业用地土方平整及边坡修缮及挡墙修复，吸引企业成果入驻园区、入住率有所提升；解决富源工业园区企业供水、污水管网建设，保障园区供电需求，改善附近企业生产、加工处理基本用电条件，有效解决南鹰线部分线路迁改问题。但是本次评价也发现存在以下问题，资金在时间分配上存在不够合理现象，很大部分支付金额堆积在年底，导致年底工作压力较大。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

根据《关于下达2023年1月地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]1号）、《关于下达2023年4月地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]2号）、《关于下达2023年8月地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]4号）、《关于下达2023年8月下旬地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]5号），地方政府专项债券安排额度为57700万元，2023年1月18日下达18500万元，2023年4月11日下达8000万元，2023年8月7日下达4700万元，2023年8月28日下达26500万元。本次评价资金范围2023年专项债券资金23500万元，该项目实际安排23500万元，已足额及时到位。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

根据项目支出明细账，截至评价基准日2023年12月31日，该项目2023年专项债券资金支出23500万元，支出率为100%；该项专项债券资金主要用于支付工程款，前期费用（包括监理费、勘察设计费、审图费等）、设备购置款及征地款，符合专项资金列支范围。具体支出情况如下表：

2023年乳桂工程专项债券项目支出情况表

| 序号 | 项目名称 | 费用类型 | 支付时间 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新材料产业园西北侧线路迁改工程 | 进度款 | 2023年1月20日 | 5.59 | 合计46.5万，其中工程款40.9142万；工人工资5.5858万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年1月20日 | 40.91 | 合计46.5万，其中工程款40.9142万；工人工资5.5858万。 |
|  |  | 工程尾款 | 2023年5月17日 | 16.93 |  |
|  |  | 前期（设计22000、造价3800） | 2023年6月21日 | 2.58 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年5月29日 | 2.69 |  |
| 2 | 万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮工程 | 进度款 | 2023年1月20日 | 408.80 | 合计584万，其中工程款408.8万；工人工资175.2万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年1月20日 | 175.20 | 合计584万，其中工程款408.8万；工人工资175.2万。 |
|  |  | 监理费 | 2023年2月6日 | 44.11 |  |
|  |  | 水土保持补偿费 | 2023年3月30日 | 1.52 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年3月30日 | 98.00 | 合计140万，其中工程款98万；工人工资42万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年3月30日 | 42.00 | 合计140万，其中工程款98万；工人工资42万。 |
|  |  | 造价咨询费 | 2023年4月28日 | 15.77 |  |
|  |  | 水保报告编制费 | 2023年4月28日 | 8.00 |  |
|  |  | 审图费 | 2023年4月28日 | 3.67 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年4月28日 | 57.33 |  |
|  |  | 可研报告编制费 | 2023年4月28日 | 2.80 |  |
|  |  | 勘察服务费 | 2023年4月28日 | 15.80 |  |
|  |  | 电力设计费 | 2023年4月28日 | 1.90 |  |
|  |  | 地质灾害报告编制费 | 2023年4月28日 | 9.70 |  |
|  |  | 前期造价咨询 | 2023年6月29日 | 6.76 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年6月29日 | 11.03 |  |
|  |  | 前期设计费 | 2023年6月29日 | 6.37 |  |
|  |  | 边坡检测服务费 | 2023年6月29日 | 24.00 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年5月6日 | 3.00 |  |
|  |  | 检测服务费用 | 2023年6月26日 | 4.67 |  |
|  |  | 检测服务费 | 2023年9月4日 | 29.59 |  |
| 3 | 完善新材料产业园东南侧供电及配套设施项目 | 进度款 | 2023年1月20日 | 19.05 | 合计127万，其中工程款107.95万；工人工资19.05万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年1月20日 | 107.95 | 合计127万，其中工程款107.95万；工人工资19.05万。 |
|  |  | 设计费 | 2023年6月25日 | 26.20 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年6月29日 | 2.14 |  |
|  |  | 全过程造价咨询 | 2023年12月22日 | 9.00 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年2月6日 | 19.22 |  |
| 4 | 乳源瑶族自治县高新区部分河堤加固工程 | 进度款 | 2023年1月20日 | 27.50 | 合计110万，其中工程款82.5万；工人工资27.5万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年1月20日 | 82.50 | 合计110万，其中工程款82.5万；工人工资27.5万。 |
|  |  | 检测费 | 2023年2月6日 | 1.15 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年2月6日 | 4.00 |  |
|  |  | 工程尾款 | 2023年5月15日 | 10.07 |  |
| 5 | 禾康东侧新建挡墙工程 | 预付款 | 2023年1月20日 | 65.76 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年3月22日 | 15.00 | 合计100万，其中工程款85万；工人工资15万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年3月22日 | 85.00 | 合计100万，其中工程款85万；工人工资15万。 |
|  |  | 造价咨询 | 2023年4月28日 | 0.71 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年4月28日 | 7.60 |  |
|  |  | 勘察费 | 2023年4月28日 | 1.35 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年6月30日 | 4.72 |  |
|  |  | 工程结算款 | 2023年9月4日 | 15.79 | 工程款13.4173万，农民工工资2.3678万 |
| 6 | 富源工业园供水、污水管网改建工程 | 预付款 | 2023年1月20日 | 46.48 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年3月24日 | 34.35 | 合计40.41万，其中工程款34.3485万；工人工资6.0615万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年3月24日 | 6.06 | 合计40.41万，其中工程款34.3485万；工人工资6.0615万。 |
|  |  | 造价咨询费 | 2023年4月28日 | 0.69 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年4月28日 | 7.30 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年4月28日 | 0.53 |  |
| 7 | 高新区部分河堤加固工程 | 工程尾款 | 2023年3月31日 | 62.18 |  |
| 8 | 乳源瑶族自治县S250省道东侧春夏新科土方平整项目 | 监理费 | 2023年2月6日 | 16.56 |  |
|  |  | 水土保持补偿费 | 2023年3月30日 | 4.93 |  |
|  |  | 预算编制服务费 | 2023年4月28日 | 2.88 |  |
|  |  | 施工图审查费 | 2023年4月28日 | 1.54 |  |
|  |  | 勘察费 | 2023年4月28日 | 8.58 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年4月28日 | 2.78 |  |
|  |  | 水土保持方案报告编制费 | 2023年5月6日 | 8.00 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年5月6日 | 21.02 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年6月26日 | 1.84 |  |
|  |  | 工程尾款 | 2023年6月26日 | 12.94 |  |
| 9 | 富源工业园零星线路迁改工程 | 监理费 | 2023年2月6日 | 1.23 |  |
|  |  | 工程尾款 | 2023年5月17日 | 15.72 |  |
|  |  | 前期设计费 | 2023年6月21日 | 2.20 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年6月29日 | 0.31 |  |
| 10 | 乳源瑶族自治县一六镇农贸市场综合开发项目 | 进度款 | 2023年1月20日 | 80.64 | 合计144万，其中工程款80.64万；工人工资63.36万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年1月20日 | 63.36 | 合计144万，其中工程款80.64万；工人工资63.36万。 |
|  |  | 造价咨询费 | 2023年2月20日 | 0.21 |  |
|  |  | 施工图审查费 | 2023年2月20日 | 0.15 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年2月20日 | 1.50 |  |
|  |  | 可研编制咨询费 | 2023年2月20日 | 1.79 |  |
|  |  | 三通一平工程款 | 2023年2月20日 | 47.72 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年2月27日 | 0.96 |  |
|  |  | 勘察费 | 2023年2月27日 | 1.09 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年3月30日 | 117.56 | 合计187.8万，其中工程款117.5628万；工人工资70.2372万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年3月30日 | 70.24 | 合计187.8万，其中工程款117.5628万；工人工资70.2372万。 |
|  |  | 勘察费 | 2023年3月31日 | 6.60 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年4月14日 | 14.90 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年6月21日 | 115.00 |  |
|  |  | 工程进度款 | 2023年9月1日 | 337.00 |  |
|  |  | 电梯采购款 | 2023年6月25日 | 17.88 |  |
|  |  | 监理服务费 | 2023年6月25日 | 12.00 |  |
|  |  | 供水管道迁改费 | 2023年6月29日 | 5.62 |  |
|  |  | 电梯采购进度款 | 2023年9月7日 | 29.80 |  |
|  |  | 工程进度款 | 2023年9月25日 | 100.00 | 工程款72万，农民工工资28万 |
|  |  | 前期测绘费 | 2023年12月4日 | 1.16 |  |
|  |  | 前期土壤氡检测费 | 2023年12月4日 | 0.98 |  |
|  |  | 前期修建性详细规划 | 2023年12月4日 | 1.40 |  |
|  |  | 前期地基超前钻探 | 2023年12月4日 | 1.95 |  |
|  |  | 招标代理费 | 2023年12月4日 | 2.77 |  |
|  |  | 施工图设计费 | 2023年12月4日 | 48.38 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年12月4日 | 27.00 |  |
|  |  | 造价咨询费 | 2023年12月11日 | 4.40 |  |
|  |  | 前期绿色建筑设计费 | 2023年12月11日 | 12.10 |  |
|  |  | 审图费 | 2023年12月11日 | 2.54 |  |
|  |  | 竣工测绘费 | 2023年12月11日 | 1.60 |  |
|  |  | 防雷检测费 | 2023年12月13日 | 1.56 |  |
|  |  | 室内环境检测费 | 2023年12月13日 | 2.87 |  |
|  |  | 白蚁防治费 | 2023年12月13日 | 1.55 |  |
| 11 | 乳源化工园基础设施及边坡修缮工程 | 边坡检测费 | 2023年2月6日 | 28.80 |  |
|  |  | 林地技术服务费 | 2023年2月27日 | 11.14 |  |
|  |  | 林地技术服务费 | 2023年2月27日 | 9.14 |  |
|  |  | 林地技术服务费 | 2023年2月27日 | 9.68 |  |
|  |  | 征地款 | 2023年3月22日 | 357.61 |  |
|  |  | 边坡检测费 | 2023年4月28日 | 28.80 |  |
| 12 | 创新园西侧标准化厂房建设项目（323线南侧孵化器标准厂房项目） | 征地款 | 2023年3月17日 | 150.41 |  |
|  |  | 征地款 | 2023年3月17日 | 1,053.17 |  |
| 13 | 新材料产业园扩园二期土方平整及边坡修缮工程（禾康西侧扩园项目） | 征地款 | 2023年3月22日 | 231.79 |  |
| 14 | 乳源瑶族自治县乳桂经济走廊道路提升改造项目 | 进度款 | 2023年3月24日 | 292.40 | 合计344万，其中工程款292.4万；工人工资51.6万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年3月30日 | 51.60 | 合计344万，其中工程款292.4万；工人工资51.6万。 |
| 15 | 乳源县乳桂路10KV苗圃场支线路迁改工程 | 质保金 | 2023年3月24日 | 5.81 |  |
| 16 | 乳源大健康产业园扩园项目（一六镇东七村委工业园扩园项目） | 征地款 | 2023年3月28日 | 340.75 |  |
|  |  | 征地款 | 2023年3月31日 | 153.11 |  |
| 17 | 乳源大健康产业园扩园项目（高新区一六东七村委会东南侧扩园项目专项规划编制费） | 专项规划编制费 | 2023年4月28日 | 57.00 |  |
| 18 | 新材料产业园项目（乳源瑶族自治县2021年度第五批次城镇建设用地森林植被恢复费） | 森林植被恢复费 | 2023年3月30日 | 1.99 |  |
| 19 | 乳源县城乳桂路至云门山段道路改造工程 | 监理费 | 2023年3月30日 | 17.05 |  |
|  |  | 工程结算款 | 2023年5月29日 | 263.06 |  |
| 20 | 富源工业园排水管网应急修复工程 | 造价咨询费 | 2023年4月28日 | 0.28 |  |
|  |  | 设计费 | 2023年4月28日 | 2.80 |  |
|  |  | 勘察费 | 2023年4月28日 | 0.84 |  |
|  |  | 工程结算款 | 2023年5月15日 | 17.71 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年5月29日 | 0.74 | 监理费（共21497；其中14076.31在4月2500万元中支出） |
|  |  | 监理费 | 2023年5月29日 | 1.41 | 监理费（共21497；其中14076.31在4月2500万元中支出） |
| 21 | 大健康产业园扩园项目（正射影像航拍固化土地现状）固化土地现状费 | 固化土地现状费 | 2023年4月28日 | 6.40 |  |
| 22 | 创新园南侧挡墙修复工程 | 设计费 | 2023年4月28日 | 1.04 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年4月28日 | 0.36 |  |
|  |  | 工程尾款 | 2023年4月28日 | 14.84 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年6月21日 | 0.94 |  |
| 23 | 大健康产业园入园道路建设工程 | 森林植被恢复费 | 2023年5月15日 | 60.26 |  |
|  |  | 市政配套费 | 2023年6月21日 | 164.89 |  |
|  |  | 前期设计费 | 2023年6月30日 | 65.60 |  |
|  |  | 前期全过程造价 | 2023年6月30日 | 17.45 |  |
|  |  | 施工图审查费 | 2023年9月19日 | 6.00 |  |
|  |  | 招标代理费 | 2023年10月30日 | 2.50 |  |
|  |  | 方案设计服务（一） | 2023年10月30日 | 0.80 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年10月30日 | 11.17 |  |
|  |  | 使用林地服务费 | 2023年12月18日 | 5.98 |  |
|  |  | 勘察费 | 2023年12月27日 | 14.94 |  |
| 24 | 珍好制药地块土方平整项目工程 | 工程全款 | 2023年5月29日 | 39.64 |  |
| 25 | 筑友地块土方平整项目 | 预算编制费 | 2023年9月19日 | 0.40 |  |
|  |  | 预付款 | 2023年5月31日 | 55.00 |  |
| 26 | 乳源大健康产业园扩园项目（一期） | 森林植被恢复费 | 2023年6月5日 | 349.27 |  |
|  |  | 使用林地服务费 | 2023年12月18日 | 14.27 |  |
| 27 | 一六镇新会村至县殡仪馆路段高压线路迁改及变压器增容工程 | 青苗费 | 2023年6月14日 | 1.16 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年6月21日 | 67.50 |  |
| 28 | 宏冠管桩西侧边坡修缮工程（一期） | 工程款 | 2023年6月25日 | 85.46 |  |
| 29 | 110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工电缆土建部分 | 预付款 | 2023年6月19日 | 62.22 |  |
|  |  | 进度款1 | 2023年10月11日 | 86.70 | 工程款73.7万，农民工工资13万 |
| 30 | 110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程施工（第二次） | 预付款 | 2023年6月26日 | 123.73 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年10月23日 | 123.73 |  |
| 31 | 110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程 | 监理费 | 2023年6月29日 | 3.53 |  |
| 32 | 新材料产业园西侧综合管廊新建工程 | 前期设计费 | 2023年6月29日 | 9.66 |  |
|  |  | 方案设计服务（一） | 2023年9月19日 | 0.80 |  |
|  |  | 方案设计服务（二） | 2023年9月19日 | 0.80 |  |
| 33 | 新材料产业园西北侧边坡应急治理工程 | 预付款 | 2023年6月29日 | 114.94 |  |
|  |  | 进度款1 | 2023年10月9日 | 76.63 |  |
| 34 | 新材料产业园西北侧边坡应急治理工程项目（新材料产业园西北侧土方平整项目） | 监理费预付款 | 2023年9月1日 | 1.50 |  |
| 35 | 新材料产业园西北侧边坡土方平整及边坡修缮工程 | 监理费预付款 | 2023年6月30日 | 5.40 |  |
| 36 | 新材料产业园扩园项目 | 征地款 | 2023年3月22日 | 1,341.14 |  |
|  |  | 前期预留规模落实方案编制服务费 | 2023年6月30日 | 10.00 |  |
|  |  | 征地款 | 2023年12月28日 | 119.05 |  |
|  |  | 征地款 | 2023年12月28日 | 16.73 | 总金额1085.722625万，农行16.726241万，乳桂包建行1068.996384万 |
|  |  | 征地款 | 2023年12月28日 | 1,069.00 | 总金额1085.722625万，农行16.726241万，乳桂包建行1068.996384万 |
| 37 | 新材料产业园北侧道路改扩建工程 | 监理费 | 2023年6月30日 | 4.28 | 发票5.747万元，实际支付4.279391万元 |
| 38 | 仙湖工业园道路及附属设施建设项目 | 前期设计费 | 2023年6月30日 | 27.20 |  |
|  |  | 方案设计服务（一） | 2023年10月31日 | 0.80 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年12月4日 | 7.50 |  |
|  |  | 市政配套费 | 2023年6月21日 | 61.84 |  |
|  |  | 进度款 | 2023年12月27日 | 301.40 | 工程款210.983万，农民工工资90.4213万 |
| 39 | 仙湖工业园周边道路及附属设施建设项目 | 测绘费 | 2023年10月31日 | 11.15 |  |
| 40 | 乳源大健康产业园扩园项目 | 前期预留规模落实方案编制服务费 | 2023年6月30日 | 10.00 |  |
|  |  | 勘测服务费 | 2023年10月30日 | 9.82 |  |
| 41 | 桂头仙湖工业园线路迁改工程项目 | 市政配套费 | 2023年6月21日 | 19.35 |  |
|  |  | 前期设计费 | 2023年6月30日 | 9.60 |  |
| 42 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园） | 前期产业发展规划咨询服务费 | 2023年6月30日 | 22.40 |  |
|  |  | 前期控制性详细规划咨询服务费 | 2023年6月30日 | 17.50 |  |
|  |  | 前期规划环境影响报告书编制费 | 2023年6月30日 | 42.50 |  |
|  |  | 前期可行性研究报告咨询服务费 | 2023年6月30日 | 14.50 |  |
|  |  | 前期节能规划技术服务费 | 2023年6月30日 | 10.00 |  |
|  |  | 前期战略总体规划技术服务费 | 2023年6月30日 | 24.55 | 发票金额42万，实际支付24.55万 |
|  |  | 前期产业发展规划咨询服务费 | 2023年6月30日 | 22.40 |  |
|  |  | 战略总体规划技术服务费 | 2023年9月7日 | 17.45 |  |
|  |  | 森林植被恢复费 | 2023年9月7日 | 195.54 |  |
|  |  | 森林植被恢复费 | 2023年10月7日 | 72.41 |  |
|  |  | 可研编制费 | 2023年10月31日 | 14.50 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年10月31日 | 1.07 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年10月31日 | 12.90 |  |
|  |  | 控制性详细规划 | 2023年12月4日 | 10.50 |  |
|  |  | 节能规划编制费 | 2023年12月22日 | 10.00 |  |
|  |  | 战略总体规划技术服务费 | 2023年12月22日 | 42.00 |  |
|  |  | 森林植被恢复费 | 2023年12月22日 | 367.69 |  |
| 43 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 前期规划环境影响报告书编制费 | 2023年6月30日 | 47.50 |  |
|  |  | 前期可行性研究报告咨询服务费 | 2023年6月30日 | 19.00 |  |
|  |  | 前期战略总体规划技术服务费 | 2023年6月30日 | 42.00 |  |
|  |  | 前期节能规划技术服务费 | 2023年6月30日 | 10.00 |  |
|  |  | 污水设施专项规划技术服务费 | 2023年10月30日 | 18.00 |  |
|  |  | 雨水设施专项规划技术服务费 | 2023年10月30日 | 15.00 |  |
|  |  | 电力设施专项规划技术服务费 | 2023年10月30日 | 19.50 |  |
|  |  | 给水设施专项规划技术服务费 | 2023年10月30日 | 15.00 |  |
|  |  | 燃气设施专项规划技术服务费 | 2023年10月30日 | 13.50 |  |
|  |  | 测绘费 | 2023年10月31日 | 1.57 |  |
|  |  | 可研编制费 | 2023年12月6日 | 19.00 |  |
|  |  | 战略总体规划技术服务费尾款 | 2023年12月22日 | 42.00 |  |
|  |  | 节能规划编制费 | 2023年12月22日 | 10.00 |  |
| 44 | 顺富玻璃厂#2变压器迁改工程 | 工程全款 | 2023年9月4日 | 21.91 |  |
| 45 | 乳源瑶族自治县县城高速路出入口改造工程 | 进度款 | 2023年3月22日 | 20.00 | 合计80万，其中工程款60万；工人工资20万。 |
|  |  | 进度款 | 2023年3月22日 | 60.00 | 合计80万，其中工程款60万；工人工资20万。 |
|  |  | 工程尾款 | 2023年3月24日 | 23.46 |  |
|  |  | 工程结算款 | 2023年9月7日 | 564.82 | 工程款423.6152万，农民工工资141.2051万 |
|  |  | 检测费 | 2023年10月9日 | 17.17 |  |
|  |  | 规划测绘费 | 2023年10月11日 | 0.94 |  |
|  |  | 监理费尾款 | 2023年10月11日 | 14.08 |  |
|  |  | 勘察设计费 | 2023年12月27日 | 13.01 |  |
| 46 | 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目 | 募投报告编制费 | 2023年10月11日 | 0.50 |  |
| 47 | 新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程 | 预付款 | 2023年10月26日 | 4,453.40 |  |
|  |  | 清表费 | 2023年12月28日 | 4.15 |  |
| 48 | 桂头仙湖工业园线路迁改工程项目 | 方案设计服务（二） | 2023年9月19日 | 1.00 |  |
|  |  | 招标代理费 | 2023年10月30日 | 1.10 |  |
|  |  | 方案设计服务（一） | 2023年10月30日 | 0.80 |  |
|  |  | 监理费 | 2023年12月4日 | 2.40 |  |
| 50 | 一六镇新会村至县殡仪馆路段高压线路迁改及变压器增容工程 | 青苗补偿款 | 2023年10月18日 | 2.36 |  |
|  |  | 青苗补偿款 | 2023年11月7日 | 0.21 |  |
| 51 | 乳源瑶族自治县一六镇至罗屋公路新建工程 | 征地款 | 2023年12月1日 | 69.02 |  |
|  |  | 初步设计编制咨询费 | 2023年12月22日 | 1.46 |  |
| 52 | 建设完善新材料产业园扩园项目 | 测绘服务费 | 2023年12月11日 | 5.97 |  |
|  |  | 勘察服务费 | 2023年12月22日 | 7.35 |  |
| 53 | 乳源瑶族自治县Y965线龙头村至云门（一六大健康产业园入园道路延长线)公路改建工程施工 | 预付款 | 2023年12月13日 | 1,115.00 | 工程款1077万，农民工工资38万 |
| 54 | 新材料产业园扩园四期基础设施建设项目 | 预付款 | 2023年12月26日 | 1,899.39 | 其中工程款1656.4153万，工人工资66.3653万，安措费176.6053万元 |
| 55 | 新材料产业园扩园五期基础设施建设项目 | 预付款 | 2023年12月26日 | 1,711.28 | 其中工程款1519.2248万，工人工资60.2234万，安措费131.8306万元 |
| 56 | 富源工业园污水管网非开挖性修复工程 | 预付款 | 2023年12月26日 | 77.50 | 工程款74.6737万，农民工工资2.8294万 |
|  |  | 进度款 | 2023年12月27日 | 140.83 | 工程款123.9326万，农民工工资16.9万 |
| 57 | 乳源瑶族自治县Y965线龙头村至云门（一六大健康产业园入园道路延长线)公路改建工程 | 征地款 | 2023年12月27日 | 234.82 |  |
| 58 | 乳源瑶族自治县Y965线龙头村至云门（一六大健康产业园入园道路延长线)公路改建工程 | 森林植被恢复费 | 2023年12月27日 | 13.60 |  |
| 59 | 一六镇农贸市场附属基础建设项目 | 工程款 | 2023年12月27日 | 150.00 | 工程款112.5万，农民工工资37.5万 |
| 60 | 一六镇农贸市场节能改造项目 | 工程款 | 2023年12月27日 | 150.00 | 工程款132万，农民工工资18万 |
| 61 | 新材料产业园南侧国网湖南超高压输电公司±500kV江城线#1914-#1922电力线路迁改项目 | 工程款 | 2023年12月29日 | 915.20 | 总金额3198.492万，农商行2283.290515万，乳桂包建行915.201485万 |

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2023年已开工建设项目如下表。

| 序号 | 子项目名称 | 建设状态 | 当前进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮 | 已完工 | 已基本完工，待结算 |
| 2 | 新材料产业园东南侧供电及配套设施项目 | 已开工 | 结算中 |
| 3 | 新材料产业园西北侧边坡应急治理工程 | 已完工 | 结算中 |
| 4 | 乳源瑶族自治县高新区部分河堤加固工程 | 已开工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 5 | 新材料产业园西北侧线路迁移工程 | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 6 | 禾康东侧新建挡墙工程 | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 7 | 乳源化工园基础设施及边坡修缮工程 | 已完工 | 已基本完工 |
| 8 | 新材料产业园扩园四期基础设施建设项目 | 已开工 | 30% |
| 9 | 新材料产业园扩园五期基础设施建设项目 | 已开工 | 30% |
| 10 | 富源工业园排水管网应急修复工程 | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 11 | 富源工业园零星线路迁改工程 | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 12 | 创新园南侧挡墙修复工程 | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 13 | 富源工业园供水、污水管网改建工程 | 已完工 | 结算中 |
| 14 | 富源工业园污水管网非开挖性修复工程 | 已开工 | 结算中 |
| 15 | 宏冠管桩西侧边坡修缮工程（一期） | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 16 | 珍好制药地块土方平整项目 | 已完工 | 结算中 |
| 17 | Y965 线龙头村至云门(一六大健康产业园入园道路延长线)公路改建工程 | 已开工 | 进度20% |
| 18 | 乳源瑶族自治县S250省道东侧春夏新科土方平整项目 | 已完工 | 已完工，已支付结算尾款 |
| 19 | 乳源仙湖工业园筑友地块土方平整项目 | 已开工 | 完成50% |
| 20 | 110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程 | 已开工 | 进度80% |
| 20 | 乳源瑶族自治县桂头镇农贸综合批发市场改造工程 | 已完工 | 基本完工 |
| 22 | 乳源瑶族自治县一六镇农贸市场建设工程 | 已完工 | 基本完工 |
| 23 | 仙湖粮库升级改造项目 | 已开工 | 进度20% |
| 24 | 乳源瑶族自治县乳桂经济走廊道路提升改造项目 | 已完工 | 基本完工 |
| 25 | 乳源县城乳桂路口至云门山段道路改造工程 | 已开工 | 进度90% |
| 26 | 乳源瑶族自治县县城高速路出入口改造工程 | 已完工 | 基本完工 |
| 27 | 乳源县乳桂路10KV苗圃场支线路迁改工程 | 已完工 | 基本完工 |
| 28 | 一六镇新会村至县殡仪馆路段高压线路迁改及变压器增容工程 | 已完工 | 基本完工 |
| 29 | 顺富玻璃厂#2 变压器迁改工程 | 已完工 | 基本完工 |
| 30 | 县生活垃圾卫生填埋场二期工程 | 已开工 | 进度20% |

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 项目的实施改善了乳源县的三废治理等，改善了项目区生态环境，项目区域内节能减排效果显著。

- 项目的实施需要投入充足的人力资源，现行经济还处于复苏阶段，工程建设解决了部分劳动力就业问题，建设中建成后都将增加周边若干就业岗位，并为招商引资提供切实保障。

- 项目的实施改善了乳源县的交通条件和交通联系，改善了项目区生态环境，促进了沿线的经济发展和土地升值。提高群众生活质量，促进精神文明建设。项目建成后，对提高韶关市乳源县基础设施建设，改善群众生活环境，提高群众生活质量和健康水平，促进精神文明建设和社会稳定，将起到重要作用。

三、改进意见

从乳源的实际需要，高起点高水平高质量建设乳桂经济走廊有利于提高乳源县域发展核心竞争力形成“虹吸效应”。乳源发展基础薄弱，内部交通网络不完善，中心城区规模偏小、吸引力不足，工业发展空间有限，旅游开发粗放型特征突出，农业产业化标准化水平不高，县域发展竞争力不强。乳源要想在新的竞争形势下，营造发展的新优势，必须主动对接省市的发展大局，提高规划建设的起点，变劣势为优势，变优势为强势。

四、其他需要说明的情况

无