附件4-1

乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县隶属广东省韶关市，位于广东省北部、韶关市区西部，东邻韶关市武江区，西连清远市阳山县，南毗清远英德市，北与乐昌市接壤，西北角与湖南宜章县相依，是广东省3个少数民族自治县之一。2020-2022年乳源瑶族自治县分别实现一般公共预算收入5.65亿元、6.13亿元和5.24亿元，政府性基金收入分别为2.26亿元、2.52亿元和1.57亿元。

乳源瑶族自治县2020-2022年财政经济数据

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目的实施单位和主管部门均为韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会（简称“区管委会”或“项目单位”），负责项目的发行准备、信息披露、监督项目资金使用和实施、项目管理与实施质量把控、督促项目建设单位及时上缴收益用于还本付息等。项目单位委托乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司、安之源建设有限公司作为代建单位，负责项目具体建设工作。项目按照高新区提出议案一县政府常务会议(县政府投资联席会议)通过一可研一立项一设计一预算一预算财审一招标一施工(监理)一验收一结算一结算审定(县财政局投资评审中心或有相应资质的第三方)程序实施。

- 乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目已获得项目审批监管平台代码：2110-440232-04-01-861585。

- 2021年10月15日，乳源瑶族自治县发展和改革局出具《关于2021年“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设可研报告的批复》乳发改字〔2021〕284号，同意立项实施项目。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目绩效评价得分96分，绩效评价为优秀。

- 总体上取得良好成效：解决东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施：包括标牌、红绿灯等工程；解决园区企业地块土方平整及挡墙修复，吸引企业成功入驻园区、入住率有所提升；完善新材料产业园区企业供水、排水渠、污水管网建设及园区外八仙河河堤治理，保障园区企业的安全；保障园区供电及配套设施需求，改善附近企业生产、加工处理基本用电条件，有效解决北环路北侧10KV电力线路、新材料产业园禾康西侧10kV 电力线路应急迁改线等问题。但是本次评价也发现存在以下问题，资金在时间分配上存在不够合理现象，很大部分支付金额堆积在年底，导致年底工作压力较大。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

根据《关于下达2023年1月地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]1号）、《关于下达2023年4月地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]2号）、《关于下达2023年8月地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]4号）、《关于下达2023年8月下旬地方政府新增政府债券资金的通知》（乳财金[2023]5号），地方政府专项债券安排额度为57700万元，2023年1月18日下达18500万元，2023年4月11日下达8000万元，2023年8月7日下达4700万元，2023年8月28日下达26500万元。本次评价资金范围2023年专项债券资金34200万元，该项目实际安排34200万元，已足额及时到位。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

根据项目支出明细账，截至评价基准日2023年12月31日，该项目2023年专项债券资金支出34200万元，支出率为100%；该项专项债券资金主要用于支付工程款，前期费用（包括监理费、勘察设计费、审图费等）、设备购置款及征地款，符合专项资金列支范围。具体支出情况如下表：

2023年乳桂工程专项债券项目支出情况表

| 序号 | 支付时间 | 项目名称 | 费用类型 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年1月20日 | 新材料产业园北侧道路改扩建工程 | 工程款 | 15.90 | 合计106万，其中工程款90.1万；工人工资15.9万。 |
|  | 2023年1月20日 |  | 工程款 | 90.10 | 合计106万，其中工程款90.1万；工人工资15.9万。 |
|  | 2023年2月6日 |  | 监理费 | 2.46 |  |
|  | 2023年3月15日 |  | 工程款 | 13.20 | 合计88万，其中工程款74.8万；工人工资13.2万。 |
|  | 2023年3月15日 |  | 工程款 | 74.80 | 合计88万，其中工程款74.8万；工人工资13.2万。 |
|  | 2023年4月14日 |  | 造价咨询费 | 1.16 |  |
|  | 2023年4月14日 |  | 施工图审查费 | 0.71 |  |
|  | 2023年4月14日 |  | 设计费 | 10.90 |  |
|  | 2023年4月14日 |  | 测绘费 | 1.39 |  |
|  | 2023年8月31日 |  | 工程结算款 | 72.11 | 工程款61.2954万，农民工工资10.8169万 |
|  | 2023年9月12日 |  | 监理费尾款 | 1.47 |  |
| 2 | 2023年1月20日 | 完善新材料产业园供水管道工程 | 进度款 | 375.00 | 合计500万，其中工程款375万；工人工资125万。 |
|  | 2023年1月20日 |  | 进度款 | 125.00 | 合计500万，其中工程款375万；工人工资125万。 |
|  | 2023年2月6日 |  | 监理费 | 29.99 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 设计费 | 47.44 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 勘察费 | 5.23 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 防洪评价报告编制费 | 8.00 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 测绘费 | 4.24 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 安全技术评价报告编制费 | 5.00 |  |
|  | 2023年4月28日 |  | 造价咨询 | 12.71 |  |
|  | 2023年4月28日 |  | 可研编制费 | 1.75 |  |
|  | 2023年5月15日 |  | 审图费 | 3.08 |  |
|  | 2023年9月12日 |  | 检测服务费 | 36.37 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 进度款 | 164.00 |  |
|  | 2023年12月28日 |  | 检测费 | 5.47 |  |
| 3 | 2023年1月20日 | 富源工业园供电及其配套设施项目 | 进度款 | 88.00 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 设计费 | 3.40 |  |
|  | 2023年4月24日 |  | 监理费 | 2.06 |  |
| 4 | 2023年1月20日 | 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目（应急发电及配电系统安装项目） | 进度款 | 49.99 |  |
| 5 | 2023年1月20日 | 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目（弱电智能化项目） | 进度款 | 76.68 |  |
| 6 | 2023年1月20日 | 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目（强电项目） | 进度款 | 50.00 |  |
| 7 | 2023年3月15日 |  | 进度款 | 50.00 |  |
| 8 | 2023年1月31日 | 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目 | 进度款 | 20.00 | 合计400万，其中工程款380万；工人工资20万。 |
|  | 2023年1月31日 |  | 进度款 | 380.00 | 合计400万，其中工程款380万；工人工资20万。 |
|  | 2023年5月31日 |  | 进度款 | 210.00 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 进度款 | 911.48 |  |
| 9 | 2023年3月30日 | 乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目（室外强电部分工程） | 进度款 | 27.83 |  |
|  | 2023年3月31日 |  | 进度款 | 27.83 |  |
| 10 | 2023年1月20日 | 广东省乳源县南水河新材料产业园河段治理项目（三期） | 进度款 | 119.43 | 合计140.5万，其中工程款119.425万；工人工资21.075万。 |
|  | 2023年1月31日 |  | 进度款 | 21.08 | 合计140.5万，其中工程款119.425万；工人工资21.075万。 |
|  | 2023年2月6日 |  | 监理费 | 1.71 |  |
|  | 2023年3月30日 |  | 进度款 | 5.85 | 合计39万，其中工程款33.15万；工人工资5.85万。 |
|  | 2023年3月30日 |  | 进度款 | 33.15 | 合计39万，其中工程款33.15万；工人工资5.85万。 |
|  | 2023年6月28日 |  | 监理费 | 3.99 |  |
| 11 | 2023年1月31日 | 广东乳源经济开发区新材料产业园污水处理工程 | 进度款 | 332.00 | 合计1660万，其中工程款1328万；工人工资332万。 |
|  | 2023年1月31日 |  | 进度款 | 1,328.00 | 合计1660万，其中工程款1328万；工人工资332万。 |
|  | 2023年2月6日 |  | 施工阶段全过程造价控制咨询服务项目 | 13.00 |  |
|  | 2023年2月6日 |  | 监理费 | 29.74 |  |
|  | 2023年2月6日 |  | 边坡治理工程监测费 | 18.81 |  |
|  | 2023年2月20日 |  | 工程款 | 43.29 |  |
|  | 2023年2月27日 |  | 环评报告编制费 | 25.00 |  |
|  | 2023年3月24日 |  | 监理费 | 44.61 |  |
|  | 2023年3月24日 |  | 进度款 | 2,561.92 | 合计3202.4万，其中工程款2561.92万；工人工资640.48万。 |
|  | 2023年3月24日 |  | 进度款 | 640.48 | 合计3202.4万，其中工程款2561.92万；工人工资640.48万。 |
|  | 2023年3月28日 |  | 质量检测费 | 9.60 |  |
|  | 2023年3月28日 |  | 支护工程质量检测费 | 19.10 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 前期经费（） | 35.00 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 建筑工程一切险 | 19.18 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 进度款 | 1,286.00 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 第二期检测费 | 31.35 |  |
|  | 2023年10月23日 |  | 地下电缆供电工程费 | 19.69 |  |
|  | 2023年12月26日 |  | 耕地占用税 | 24.47 |  |
|  | 2023年12月18日 |  | 规划条件编制费 | 1.80 |  |
|  | 2023年12月18日 |  | 测绘费 | 0.39 |  |
| 12 | 2023年1月31日 | 东阳光锂电池厂南侧排水渠改造工程 | 进度款 | 38.68 | 合计45.5万，其中工程款38.675万；工人工资6.825万。 |
|  | 2023年1月31日 |  | 进度款 | 6.83 | 合计45.5万，其中工程款38.675万；工人工资6.825万。 |
|  | 2023年3月15日 |  | 进度款 | 46.16 | 合计54.3万，其中工程款46.155万；工人工资8.145万。 |
|  | 2023年3月15日 |  | 进度款 | 8.15 | 合计54.3万，其中工程款46.155万；工人工资8.145万。 |
|  | 2023年4月14日 |  | 设计勘察费 | 13.20 |  |
|  | 2023年9月4日 |  | 工程结算款 | 58.54 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 监理费 | 4.83 |  |
| 13 | 2023年12月26日 | 开发区110kv南鹰线和110kv鹰冶线电力线路迁改项目工程 | 进度款 | 168.00 | 工程款118万，农民工工资50万 |
|  | 2023年2月6日 |  | 监理费 | 3.30 |  |
| 14 | 2023年2月6日 | 恒扬挡墙加高延伸工程 | 监理费 | 1.27 |  |
|  | 2023年4月14日 |  | 工程结算款 | 11.82 |  |
|  | 2023年5月29日 |  | 勘察设计费 | 3.34 |  |
| 15 | 2023年2月20日 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目（化学事故抢险救援消防车采购项目） | 进度款 | 78.80 |  |
|  | 2023年3月15日 |  | 进度款 | 62.60 |  |
| 16 | 2023年6月26日 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目场地平整工程施工 | 预付款 | 247.00 |  |
|  | 2023年9月4日 |  | 进度款1 | 250.00 |  |
| 17 | 2023年8月22日 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目 | 全过程造价预付款 | 4.10 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 方案设计服务（一） | 0.80 |  |
|  | 2023年11月7日 |  | 方案设计服务（三） | 0.80 |  |
|  | 2023年12月4日 |  | 招标代理费 | 1.40 |  |
|  | 2023年12月27日 |  | 水土保持方案编制费 | 1.80 |  |
|  | 2023年12月27日 |  | 方案比选二费用 | 4.95 |  |
|  | 2023年12月27日 |  | 勘察设计费 | 49.55 |  |
|  | 2023年12月28日 |  | 清表费 | 2.50 |  |
| 18 | 2023年3月15日 | 乳源瑶族自治县曼陀罗东侧道路建设项目 | 监理费 | 3.80 |  |
|  | 2023年6月26日 |  | 监理费 | 1.52 |  |
|  | 2023年6月27日 |  | 工程尾款 | 45.79 |  |
| 19 | 2023年3月22日 | 富源工业园北环路北侧新建道路项目 | 进度款 | 327.27 | 合计467.12413万，其中工程款327.26953万；工人工资139.8546万。 |
|  | 2023年3月22日 |  | 进度款 | 139.85 | 合计467.12413万，其中工程款327.26953万；工人工资139.8546万。 |
|  | 2023年6月28日 |  | 预付款 | 402.70 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 安措费 | 34.00 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 前期设计费 | 39.20 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 前期预算编制 | 3.60 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 监理费进度款 | 10.55 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 进度款 | 678.18 | 工程款474.7289万，农民工工资203.4552万 |
| 20 | 2023年3月22日 | 富源工业园北环路北侧国防光缆迁改工程 | 工程款 | 150.00 |  |
| 21 | 2023年3月24日 | 乳源县静脉产业园西侧地块场地平整及附属设施工程（静脉产业园项目） | 征地款 | 296.57 |  |
| 22 | 2023年3月28日 | 广东乳源经济开发区至侯公渡官溪村段农村道路建设项目（乳源经济开发区基础设施提升工程） | 征地款 | 11.50 |  |
| 23 | 2023年6月25日 | 富源工业园35kv电力线路迁改项目 | 前期经费 | 18.01 |  |
|  | 2023年5月31日 |  | 征地款 | 19.15 |  |
|  | 2023年3月28日 |  | 进度款 | 68.85 | 合计81万，其中工程款68.85万；工人工资12.15万。 |
|  | 2023年3月28日 |  | 进度款 | 12.15 | 合计81万，其中工程款68.85万；工人工资12.15万。 |
|  | 2023年6月25日 |  | 前期经费 | 18.01 |  |
|  | 2023年6月26日 |  | 青苗款 | 21.90 |  |
|  | 2023年6月30日 |  | 进度款 | 100.00 |  |
|  | 2023年8月24日 |  | 青苗补偿款 | 10.25 | 两份分别为5.024万和5.2229万 |
|  | 2023年8月24日 |  | 青苗补偿款 | 37.04 |  |
|  | 2023年12月27日 |  | 进度款 | 23.30 | 工程款19.805万，农民工工资3.495万 |
|  | 2023年12月27日 |  | 青苗补偿款 | 3.02 |  |
| 24 | 2023年3月30日 | 乳源瑶族自治县创园污水处理厂排水管道安装工程 | 设计费 | 2.88 | 合计4.016万元，其中设计2.88万，审图1.136万 |
|  | 2023年3月30日 |  | 审图费 | 1.14 | 合计4.016万元，其中设计2.88万，审图1.136万 |
| 25 | 2023年3月30日 | 乳源瑶族自治县八仙河治理工程 | 进度款 | 80.80 | 合计500万，其中工程款80.8万；工人工资20.2万。 |
|  | 2023年3月30日 |  | 进度款 | 20.20 | 合计500万，其中工程款80.8万；工人工资20.2万。 |
|  | 2023年6月28日 |  | 监理费进度款 | 16.82 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 进度款 | 176.23 |  |
|  | 2023年12月13日 |  | 检测费 | 11.89 |  |
| 26 | 2023年3月31日 | 韶关市乳源氯碱化工基地有毒有害气体环境风险预警体系一期项目 | 质保金 | 8.36 |  |
|  | 2023年6月27日 |  | 质保金 | 12.54 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 造价咨询费 | 0.85 |  |
| 27 | 2023年3月31日 | 乳源经济开发区基础设施提升工程-园区管线建设项目施工 | 质保金 | 9.67 |  |
| 28 | 2023年4月14日 | 110kv鹰峰站F23 10kv工业园v回江屋支线#8杆~#11杆线路迁改工程 | 工程结算款 | 7.12 |  |
| 29 | 2023年4月21日 | 富源路、横三路西段、纵三路和迎宾北路道路附属设施工程 | 质保金 | 62.15 |  |
| 30 | 2023年6月28日 | 北环路北侧土方回填项目（一期） | 进度款 | 83.64 |  |
|  | 2023年12月18日 |  | 设计服务费 | 8.00 |  |
|  | 2023年5月8日 |  | 预付款 | 73.80 |  |
| 31 | 2023年6月19日 | 纵三路西侧地块土方平整项目 | 监理费 | 7.01 |  |
|  | 2023年6月19日 |  | 前期（勘察19200-设计89000） | 10.82 |  |
|  | 2023年5月15日 |  | 工程结算款 | 10.86 |  |
| 32 | 2023年5月15日 | 乳源瑶族自治县G4高速路口部队通信光缆线路迁改工程款（保密工程） | 工程款 | 330.00 |  |
| 33 | 2023年6月14日 | 乳源瑶族自治县乳城镇共和村八仙河新建堤岸工程 | 监理费 | 2.39 |  |
|  | 2023年5月30日 |  | 预付款 | 113.59 |  |
|  | 2023年5月30日 |  | 检测费 | 0.65 |  |
|  | 2023年12月14日 |  | 进度款 | 131.15 | 工程款98.352万，农民工工资32.8万 |
|  | 2023年12月22日 |  | 监理费 | 3.99 |  |
| 34 | 2023年5月31日 | 曼陀罗西侧排水管道新建工程 | 工程全款 | 7.77 |  |
| 35 | 2023年5月31日 | 开发区国道323线北侧溪坑渠整治工程款 | 工程结算款 | 76.80 |  |
|  | 2023年10月11日 |  | 监理费尾款 | 4.00 |  |
| 36 | 2023年5月31日 | 金源路北侧线路迁改工程 | 预付款 | 53.76 |  |
| 37 | 2023年5月31日 | 北环路北侧土方回填（二期） | 预付款 | 71.90 |  |
| 38 | 2023年6月7日 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 森林植被恢复费 | 27.09 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 使用林地服务费 | 6.81 |  |
|  | 2023年12月12日 |  | 社会稳定风险评估咨询费 | 5.00 |  |
| 39 | 2023年12月13日 | 创园污水处理厂设备整改提升工程 | 设备采购进度款 | 37.48 |  |
|  | 2023年6月14日 |  | 预付款 | 28.11 |  |
| 41 | 2023年6月25日 | 乳源瑶族自治县东湖绿色产业新城高压线迁改工程 | 前期经费 | 8.04 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 监理费 | 15.25 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 进度款 | 347.00 |  |
| 42 | 2023年6月26日 | 特勤消防站10KV#1杆-#3杆线路迁改工程 | 预付款 | 25.41 |  |
|  | 2023年8月31日 |  | 监理费预付款 | 0.90 |  |
|  | 2023年9月25日 |  | 进度款1 | 42.25 |  |
| 43 | 2023年6月26日 | 乳源瑶族自治县东阳光2020年“三通一平”建设项目 | 质保金 | 41.49 |  |
| 44 | 2023年6月26日 | 金源路东侧道路排水管道迁改项目 | 预付款 | 16.26 |  |
|  | 2023年8月31日 |  | 监理费预付款 | 0.50 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 进度款1 | 20.00 |  |
|  | 2023年11月7日 |  | 造价咨询费 | 0.22 |  |
|  | 2023年12月6日 |  | 勘察设计费 | 2.08 |  |
| 45 | 2023年6月26日 | 金源路北侧线路迁移项目 | 监理费预付款 | 0.90 |  |
|  | 2023年8月22日 |  | 设计费 | 3.60 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 预算编制费 | 0.32 |  |
|  | 2023年9月25日 |  | 进度款1 | 86.00 |  |
| 46 | 2023年6月26日 | 高新区综合服务平台孵化器项目 | 质保金 | 139.97 |  |
| 47 | 2023年6月26日 | 富源路东段污水管网应急抢修工程 | 预付款 | 16.01 |  |
| 48 | 2023年6月26日 | 富源工业园北环路北侧新建道路 | 监理费预付款 | 10.55 |  |
| 49 | 2023年8月31日 | 新材料产业园西侧挡墙修复工程 | 监理费全款 | 1.61 |  |
|  | 2023年6月27日 |  | 工程尾款 | 5.28 |  |
|  | 2023年11月15日 |  | 造价咨询费 | 0.23 |  |
|  | 2023年11月15日 |  | 设计费 | 1.80 |  |
| 50 | 2023年6月27日 | 仙湖工业园周边道路及附属设施建设项目 | 征地款 | 402.77 |  |
| 51 | 2023年6月27日 | 乳源大健康产业园扩园项目 | 征地款 | 300.47 |  |
| 52 | 2023年6月28日 | 万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮工程 | 进度款 | 337.22 |  |
| 53 | 2023年6月28日 | 韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期） | 监理费 | 8.00 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 造价咨询 | 3.53 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 预付款 | 551.08 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 前期设计费 | 14.40 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 进度款 | 330.65 |  |
| 54 | 2023年6月28日 | 乳源瑶族自治县一六镇农贸市场综合开发项目 | 进度款 | 252.00 |  |
| 55 | 2023年6月28日 | 乳源瑶族自治县县域固废综合处理与资源利用化项目 | 前期方案编制费 | 10.00 |  |
| 56 | 2023年6月28日 | 乳源瑶族自治县仙湖工业园道路及附属工程项目 | 预付款 | 413.47 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 安措费 | 10.67 |  |
| 57 | 2023年8月22日 | 乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目 | 施工图审查费 | 3.20 |  |
|  | 2023年9月1日 |  | 征地款 | 27.97 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 预付款 | 482.76 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 安措费 | 68.52 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 水土保持服务费 | 1.50 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 造价咨询费 | 4.20 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 招标代理费 | 2.00 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 监理费预付款 | 7.50 |  |
|  | 2023年11月15日 |  | 进度款 | 350.00 | 工程款307.9921万，农民工工资42.0079万 |
|  | 2023年12月19日 |  | 进度款 | 334.27 | 工程款294.1614万，农民工工资40.1129万 |
|  | 2023年12月27日 |  | 地质灾害危险评估费 | 3.46 |  |
|  | 2023年12月28日 |  | 清表费 | 3.51 |  |
|  | 2023年12月28日 |  | 征地款 | 100.92 | 总金额156.11718万，农商行55.193234万，双变建行100.923946万 |
|  | 2023年12月28日 |  | 征地款 | 55.19 | 总金额156.11718万，农商行55.193234万，双变建行100.923946万 |
| 58 | 2023年6月28日 | 桂头仙湖工业园线路迁改工程 | 预付款 | 144.20 |  |
|  | 2023年6月28日 |  | 安措费 | 7.62 |  |
| 59 | 2023年6月29日 | 乳源化工园基础设施及边坡修缮工程（东阳光璞泰来项目） | 征地款 | 111.92 |  |
|  | 2023年9月22日 |  | 清表费 | 22.75 |  |
| 60 | 2023年6月29日 | 大健康产业园入园道路建设工程（市政部分）施工 | 预付款 | 513.49 |  |
|  | 2023年6月29日 |  | 安措费 | 32.86 |  |
| 61 | 2023年6月29日 | 大健康产业园入园道路建设工程（边坡部分）施工 | 预付款1 | 389.37 | 558.0928，分两笔支付 |
|  | 2023年6月29日 |  | 预付款2 | 168.72 | 558.0928，分两笔支付 |
|  | 2023年6月29日 |  | 安措费 | 32.30 | 发票39.2492万元，实际支付32.29526万元 |
| 62 | 2023年6月30日 | 2023年乳源县北环路消火栓加装工程 | 预付款 | 29.23 |  |
| 63 | 2023年9月4日 | 北环路北侧土方平整项目 | 工程结算款 | 22.80 | 工程款20.52315万，农民工工资2.28035万 |
| 64 | 2023年9月4日 | 禾康边坡应急治理工程（广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）） | 征地款 | 29.71 |  |
| 65 | 2023年9月12日 | 新材料产业园南侧道路工程 | 工程结算款 | 6.49 |  |
| 66 | 2023年9月14日 | 北环路北侧土方回填项目（二期） | 预算编制费 | 0.56 |  |
|  | 2023年9月14日 |  | 进度款1 | 81.60 |  |
|  | 2023年11月7日 |  | 测绘服务费 | 0.97 |  |
|  | 2023年12月11日 |  | 测绘服务费尾款 | 0.24 |  |
|  | 2023年12月11日 |  | 测绘服务费尾款 | 0.24 |  |
| 67 | 2023年11月15日 | 富源工业园北环路北侧新建道路跨南水供水管道防护项目 | 进度款一 | 40.38 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 监理费预付款 | 0.54 |  |
|  | 2023年9月20日 |  | 工程预付款 | 16.23 |  |
| 68 | 2023年9月20日 | 富源工业园珍好地块基础设施跨南水供水管道防护项目 | 工程预付款 | 13.59 |  |
|  | 2023年10月30日 |  | 监理费预付款 | 0.42 |  |
|  | 2023年11月20日 |  | 进度款一 | 21.08 |  |
| 69 | 2023年9月22日 | 新材料产业园西北侧边坡土方平整及边坡修缮工程 | 清表费 | 2.41 |  |
| 70 | 2023年10月7日 | 晟发北侧35kv电力线路迁改工程 | 预付款 | 26.91 |  |
|  | 2023年12月13日 |  | 进度款 | 44.85 |  |
| 71 | 2023年10月11日 | 乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目 | 募投报告编制费 | 0.50 |  |
| 72 | 2023年10月18日 | 北环路北侧土方回填项目（三期） | 工程预付款 | 41.79 |  |
|  | 2023年12月26日 |  | 进度款 | 65.57 | 工程款59.0137万，农民工工资6.557万 |
| 73 | 2023年10月26日 | 禾康边坡应急治理工程 | 预付款 | 992.20 |  |
|  | 2023年12月1日 |  | 青苗补偿款 | 81.45 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 可行性研究报告 | 3.35 |  |
|  | 2023年12月27日 |  | 进度款 | 1,538.52 | 工程款1353.8992万，农民工工资184.6227万 |
|  | 2023年12月28日 |  | 迁坟费 | 3.60 |  |
| 74 | 2023年12月27日 | 禾康边坡应急治理工程二期 | 进度款 | 2,590.62 | 工程款2279.7465万，农民工工资310.8746万 |
|  | 2023年10月26日 |  | 预付款 | 2,051.39 |  |
|  | 2023年12月4日 |  | 森林植被费 | 69.27 |  |
|  | 2023年12月12日 |  | 征地补偿款 | 933.15 |  |
| 75 | 2023年6月21日 | 富源工业园北环路北侧新建道路工程项目 | 市政配套费 | 64.56 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 勘察服务费 | 1.64 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 方案设计服务（一） | 0.80 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 方案设计服务（二） | 1.00 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 测绘服务费 | 1.94 |  |
|  | 2023年10月27日 |  | 招标代理费 | 1.70 |  |
|  | 2023年12月4日 |  | 勘察服务费尾款 | 0.41 |  |
|  | 2023年12月11日 |  | 测绘服务费尾款 | 0.49 |  |
| 76 | 2023年10月27日 | 开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力迁改项目 | 造价咨询费 | 1.66 |  |
| 78 | 2023年11月7日 | 禾康西侧地块10kv电力线路应急迁改工程 | 预付款 | 32.66 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 进度款 | 53.90 | 工程款48.4972万，农民工工资5.4万 |
| 79 | 2023年11月7日 | 禾康西侧地块220kv电力线路应急迁改工程 | 预付款 | 241.05 |  |
| 80 | 2023年12月1日 | 乳源县新材料产业园运输车辆停车场项目 | 征地款 | 321.57 |  |
| 81 | 2023年12月4日 | 110kV浩天变电站新建10kV电缆通道土建工程 | 工程预付款 | 46.77 |  |
| 82 | 2023年12月12日 | 乳源县静脉产业园西侧地块场地平整及附属设施建设工程 | 勘察费 | 17.23 |  |
|  | 2023年12月12日 |  | 测绘费 | 4.90 |  |
|  | 2023年12月12日 |  | 可行性研究报告 | 4.08 |  |
| 83 | 2023年12月13日 | 宏冠管桩西侧标准厂房建设项目 | 可研编制费 | 3.00 |  |
| 84 | 2023年12月14日 | 乳源化工园（璞泰来边坡）应急加固工程 | 监理费预付款 | 18.91 |  |
|  | 2023年12月26日 |  | 预付款 | 987.27 | 工程款954.3572万，农民工工资32.9089万 |
| 85 | 2023年12月19日 | 东阳光山水城南侧新建道路项目 | 预付款 | 24.29 |  |
|  | 2023年12月19日 |  | 测绘费 | 0.57 |  |
|  | 2023年12月26日 |  | 设计服务费 | 2.61 |  |
| 86 | 2023年12月19日 | 高新区标牌、红绿灯工程项目 | 进度款 | 46.94 |  |
| 87 | 2023年12月27日 | 广东乳源经济开发区污水处理厂事故应急池工程 | 尾款 | 78.52 |  |
| 88 | 2023年12月27日 | 禾康西侧220kV电力线路应急迁改工程 | 进度款 | 251.38 | 工程款201.376万，农民工工资50万 |
| 89 | 2023年12月28日 | 新材料产业园南侧国网湖南超高压输电公司±500kV江城线#1914-#1922电力线路迁改项目 | 工程款 | 2,283.29 | 总金额3198.492万，农商行2283.290515万，乳桂包建行915.201485万 |
| 90 | 2023年12月28日 | 新材料产业园污水处理工程 | 清表费 | 4.10 |  |

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2023年已开工建设项目如下表。

| 序号 | 子项目名称 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目 | 已开工 |
| 2 | 东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-新材料产业园门前改造项目 | 已完工 |
| 3 | 完善新材料产业园供水管道工程 | 已完工 |
| 4 | 新材料产业园污水处理工程 | 已开工 |
| 5 | 新材料产业园北侧道路改扩建工程 | 已完工 |
| 6 | 新材料产业园南侧道路工程 | 已完工 |
| 7 | 新材料产业园西侧挡墙修复工程 | 已完工 |
| 8 | 广东省乳源县南水河新材料产业园河段治理项目（三期） | 已开工 |
| 9 | 禾康边坡应急治理工程 | 已开工 |
| 10 | 禾康西侧10kV电力线路应急迁改工程 | 已开工 |
| 11 | 乳源县新材料工业园新建桥梁工程 | 已完工 |
| 11 | 富源工业园供电及其配套基础设施 | 已开工 |
| 12 | 恒扬挡墙加高延伸工程 | 已完工 |
| 13 | 锂电池厂南侧水渠改造 | 已完工 |
| 14 | 开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目 | 已开工 |
| 15 | 北环路北侧10KV电力线路迁改 | 已完工 |
| 16 | 特勤消防站10kV#1杆-#3杆线路迁改工程 | 已完工 |
| 17 | 金源路北侧线路迁移 | 已完工 |
| 18 | 富源工业园35KV电力线路迁改 | 已开工 |
| 19 | 晟发北侧35kV电力线路迁改工程 | 已开工 |
| 20 | 北环路北侧土方回填项目（一期） | 已开工 |
| 21 | 北环路北侧土方回填项目（二期） | 已开工 |
| 22 | 北环路北侧土方回填项目（三期） | 已开工 |
| 23 | 富源工业园北环路北侧新建道路项目 | 已开工 |
| 24 | 富源工业园北环路北侧新建道路跨南水供水管道防护项目 | 已开工 |
| 25 | 富源工业园珍好地块基础设施跨南水供水管道防护项目 | 已开工 |
| 26 | 富源工业园北环路北侧国防光缆迁改工程 | 已完工 |
| 27 | 乳城镇共和村八仙河新建堤岸工程 | 已开工 |
| 28 | 纵三路西侧地块土方平整项目 | 已完工 |
| 29 | 八仙河河段治理工程 | 已开工 |
| 30 | 乳源绿之源西侧标准厂房建设项目 | 已开工 |
| 31 | 乳源经济开发区基础设施提升-新材料产业园河堤治理项目（二期） | 已完工 |
| 32 | 高新区综合服务平台孵化器项目 | 已完工 |
| 33 | 富源路、横三路西段、纵三路和迎宾北路道路附属设施工程 | 已完工 |
| 34 | 广东乳源经济开发区污水处理厂事故应急池工程 | 已完工 |
| 35 | 广东乳源经济开发区新材料产业园至侯公渡官溪村段农村道路建设项目 | 已完工 |
| 36 | 开发区国道323线北侧溪坑渠整治工程 | 已完工 |
| 37 | 乳源瑶族自治县东阳光2020年“三通一平”建设项目 | 已完工 |
| 38 | 韶关市乳源氯碱化工基地有毒有害气体环境风险预警体系一期项目 | 已完工 |
| 39 | 广东乳源经济开发区基础设施提升工程-园区管线建设项目 | 已完工 |
| 40 | 乳源县创园污水处理有限公司排水管道安装工程 | 已完工 |
| 41 | 乳源经济开发区北环路北侧污水管网新建工程 | 已完工 |
| 42 | 环邦公司西侧地块土方平整项目 | 已开工 |
| 43 | 广东乳源经济开发区基础设施提升工程-北环路北侧土地平整项目 | 已完工 |
| 44 | 曼陀罗东侧道路建设项目 | 已完工 |
| 45 | 曼陀罗西侧排水管道新建工程 | 已完工 |
| 46 | 富源路东段污水管网应急抢修工程 | 已完工 |
| 47 | 金源路东侧道路排水管道迁改项目 | 已完工 |
| 48 | 2023年乳源县北环路消火栓加装工程 | 已完工 |
| 49 | 乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目 | 已开工 |
| 51 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目场地平整工程 | 已开工 |
| 52 | 韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期） | 已开工 |
| 53 | 乳源瑶族自治县G4高速路口部队通信光缆线路迁改工程 | 已完工 |
| 54 | 乳源瑶族自治县东湖绿色产业新城高压线迁改工程 | 已开工 |

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 项目的实施改善了乳源县的三废治理等，改善了项目区生态环境，项目区域内节能减排效果显著。

- 项目的实施需要投入充足的人力资源，现行经济还处于复苏阶段，工程建设解决了部分劳动力就业问题，建设中建成后都将增加周边若干就业岗位，并为招商引资提供切实保障。

- 项目的实施改善了乳源县的交通条件和交通联系，改善了项目区生态环境，促进了沿线的经济发展和土地升值。提高群众生活质量，促进精神文明建设。项目建成后，对提高韶关市乳源县基础设施建设，改善群众生活环境，提高群众生活质量和健康水平，促进精神文明建设和社会稳定，将起到重要作用。

三、改进意见

从乳源的实际需要，高起点高水平高质量建设乳桂经济走廊有利于提高乳源县域发展核心竞争力形成“虹吸效应”。乳源发展基础薄弱，内部交通网络不完善，中心城区规模偏小、吸引力不足，工业发展空间有限，旅游开发粗放型特征突出，农业产业化标准化水平不高，县域发展竞争力不强。乳源要想在新的竞争形势下，营造发展的新优势，必须主动对接省市的发展大局，提高规划建设的起点，变劣势为优势，变优势为强势。

四、其他需要说明的情况

无