**2015~2016年中央、省公路建设补助资金使用情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年计划（粤财综[2015]57号） | | | | | | |
|  | 中央车购税补助计划 | | | | | |
|  | 项目名称 | 补助金额(万元) | 己支付(万元) | 未支付(万元) | 原因 | 备注 |
|  | 1.农村公路路网建识 |  |  |  |  |  |
|  | 1)S248线至桂头工业园 | 91 | 91 |  |  |  |
|  | 2)S250线至东阳光开发区 | 45 |  | 45 | 计划调整至Y882线 | 按进度支付 |
|  | 2.桥梁建设 |  |  |  |  |  |
|  | 1)新洲街大桥 | 95 | 95 |  | 计划调整至杨溪大桥 |  |
|  | 省补助计划 | | | | | |
|  | S249线与X325线连接线 | 120 |  | 120 | 原设计与省级文物保护单位西京古道有冲突，需改变原设计。 |  |
|  | 新农村公路硬化工程 | 831.402 | 436 | 395.402 |  | 按进度支付 |
| 2016年计划（粤财综[2016]15号） | | | | | | |
|  | 中央车购税补助计划 | | | | | |
|  | 项目名称 | 补助金额 | 己支付 | 未支付 | 原因 | 备注 |
|  | 1.县乡公路建设 |  |  |  |  |  |
|  | 1)Y637线长来至杨溪 | 290 |  | 290 | 正进行施工图设计招标工作 |  |
|  | 2.县乡桥粱建设 |  |  |  |  |  |
|  | 1)岩口大桥改建 | 68 |  | 68 | 正进行施工图设计招标工作 |  |
|  | 3.农村公路窄路面加宽工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1)Y957线新村至习子塘 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 2)S249线至大桥中学 | 4 |  | 4 | 正进行施工图设计 |  |
|  | 省补助计划 | | | | | |
|  | 1.Y882线县城至乌坑公路 | 446 | 240 | 206 | 按进度支付 |  |
|  | 2.新农村公路路面硬化工程 | 720 |  | 720 |  | 按进度支付 |
|  | 3.客货站场补助 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 4.交通基础设施建设 | 10000 |  |  | 项目进行招投标中 |  |